# Iterations- und Release-Protokoll für SAM

Dokumentieren Sie jede Review-Runde vom ersten Prototyp bis zum Gold-Release, jeweils mit Entscheidung und Abschlussregel, damit aus Iteration keine endlose Überarbeitung wird.

Aus dem Coursebox-Blog: coursebox.ai/de/blog/successive-approximation-model

So nutzen Sie dieses Protokoll

Halten Sie jede Review-Runde fest: wer geprüft hat und was entschieden wurde.

Erst in die Breite, dann in die Tiefe: Geben Sie jeder Art von Inhalt ihre Runden, bevor Sie einen einzelnen Inhalt verfeinern. Allen empfiehlt, keinem Inhaltsbereich mehr als drei Iterationen zu geben, bis alle Bereiche ihre bekommen haben.

Schreiben Sie die Abschlussregel auf, bevor die Runde beginnt. Eine Runde endet, wenn die Regel erfüllt ist, nicht wenn niemandem mehr Kommentare einfallen.

Setzen Sie neue Ideen auf die Prioritätenliste (Future oder Epic), statt abgeschlossene Arbeit wieder aufzurollen.

1. Iterationsprotokoll

| Runde | Inhaltsbereich | Was geprüft wurde | Reviewer | Vereinbarte Änderungen | Abschlussregel erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retouren: ohne Kassenbon | Grober Prototyp eines Szenarios | Zwei Filialleitungen | An den Anfang verschieben; ein Rollenspiel ergänzen | Offen: überarbeitetes Szenario prüfen |

2. Release-Checkliste

| Release | Was es ist | Fertig, wenn | Geprüft von | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Design Proof | Ein Muster, gebaut mit den echten Tools, im echten Inhaltsstil und auf der echten Plattform | Es läuft auf der echten Plattform, und die Reviewer geben Optik und Interaktion frei |  |  |
| Alpha | Die erste vollständige Version für das Review | Alle Threshold-Inhalte sind enthalten, und die Review-Liste ist abgestimmt |  |  |
| Beta | Die korrigierte Version | Es bleiben nur kleine Korrekturen, etwa Tippfehler |  |  |
| Gold | Die Version, die live geht | Die Release-Prüfungen sind bestanden, darunter inhaltliche Richtigkeit, Barrierefreiheit, Funktionalität und vorgeschriebene Compliance; die verantwortliche Person gibt frei |  |  |

Legen Sie die Freigabekriterien vor dem Alpha-Release fest. Ein kritischer Fehler, der in der Beta gefunden wird, geht zurück ins Review. Verschieben Sie nach bestandenen Prüfungen nur unkritische Verbesserungen.