# SAM-logboek voor iteraties en releases

Houd elke reviewronde bij, van het eerste prototype tot de goldrelease, met per ronde een beslissing en een afrondingscriterium, zodat itereren niet uitloopt op eindeloos herzien.

Van de Coursebox-blog: coursebox.ai/nl/blog/opeenvolgende-benaderingsmodel

Zo gebruik je dit logboek

Leg elke reviewronde vast, met wie er heeft gereviewd en wat er is besloten.

Werk eerst in de breedte, dan in de diepte: geef elk type inhoud zijn rondes voordat je één onderdeel gaat verfijnen. Allen raadt aan dat geen enkel inhoudsgebied meer dan drie iteraties krijgt voordat alle gebieden aan de beurt zijn geweest.

Schrijf het afrondingscriterium op voordat de ronde begint. Een ronde eindigt als aan het criterium is voldaan, niet als mensen geen opmerkingen meer hebben.

Zet nieuwe ideeën op de prioriteitenlijst (Future of Epic) in plaats van afgerond werk weer open te breken.

1. Iteratielogboek

| Ronde | Inhoudsgebied | Wat is gereviewd | Reviewers | Afgesproken wijzigingen | Criterium gehaald? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retour: geen bon | Ruw prototype van één scenario | Twee winkelmanagers | Naar het begin verplaatsen; een rollenspel toevoegen | In afwachting: aangepast scenario controleren |

2. Releasechecklist

| Release | Wat het is | Klaar als | Gereviewd door | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontwerpproef | Een voorbeeld gebouwd met de echte tools, inhoudsstijl en het echte platform | Het draait op het echte platform en reviewers keuren de vormgeving en interactie goed |  |  |
| Alfa | De eerste complete versie voor review | Alle Threshold-inhoud zit erin en de reviewlijst is afgesproken |  |  |
| Bèta | De gecorrigeerde versie | Er resten alleen kleine correcties, zoals typefouten |  |  |
| Gold | De versie die live gaat | De releasecontroles zijn doorstaan, waaronder juistheid, toegankelijkheid, functionaliteit en vereiste compliance; de eigenaar tekent af |  |  |

Spreek de releasecriteria af vóór de alfa. Een kritieke fout die in de bèta wordt gevonden, gaat terug naar review. Stel alleen niet-kritieke verbeteringen uit tot na de controles.