ElWinUte sjekkliste:

- GPS koordinat

- Forenklet risikovurdering

- Andre avvik (ikke til hinder for å utføre oppdraget)

- Dato

- UNI- skap (JA/NEI)

  - Målernr. 5A OMNIA CT-måler

  - SIM-kortnr. (eller har vi dette oppgitt fra fabrikk?)

  - Signalstyrke

  - Overgang antenne CT-måler/UNI-skap

  - Nett-type (IT/TT)

  - Byttet til nullpunktsikring med meldekontakt inkl. signalkabel (JA/NEI)

  - Strømtrafo montert (NEI/UTENDØRS/INNENDØRS)

  - Ta bilde av

    - UNI-skap (oversikt)

    - Innmat i UNI-skap

    - Gjennomføring i UNI-skap

    - Kabelvernrør og føringer opp i mast

    - CT-måler

    - Omnigrid inkl. lys

    - SIM-kort

    - Nullpunktsikring før og etter bytte

    - Strømtrafoer montert

- NSO-skap (JA/NEI)

  - Målernr. 5A OMNIA CT-måler

  - SIM-kortnr. (eller har vi dette oppgitt fra fabrikk?)

  - Signalstyrke

  - Låsesylinder montert (JA/NEI)

  - NSO-skap montert utvendig på nettstasjon eller mast (UTV./MAST)

  - Benyttet UV-bestandig rør som er tettet og vannsikret (JA/NEI)

  - Kabel fra nettstasjon til NSO tilkoblet lavspenningskurs (målerlist) (JA/NEI)

  - Nett-type (IT/TT)

  - Byttet til nullpunktsikring med meldekontakt inkl. signalkabel (JA/NEI)

  - Strømtrafo WGS30 montert (NEI/UTENDØRS/INNENDØRS)

  - Ta bilde av

    - NSO-skap og nettstasjon (oversikt)

    - Innmat i NSO-skap

    - Gjennomføring i NSO-skap og nettstasjon

    - Kabelvernrør og føringer opp i mast

    - Føring av kabler inne i nettstasjon

    - CT-måler

    - Omnigrid inkl. lys

    - SIM-kort

    - Nullpunktsikring før og etter bytte

    - Strømtrafoer montert

- GPRS-portal (JA/NEI)

  - Telefonnummer

  - Simkortnummer (hvis tlf.nr. mangler)

  - Signalstyrke

  - Ta bilde av

    - Nettstasjon/skap (oversikt)

    - Innmat GPRS-portal

    - Telefonnummer

    - SIM-kort

- Ta ekstra bilde (valgfritt)

- Ta bilde av avvik