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Anexă la Hotărârea Asociației nr. X/XX.XX.2021

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESȚIEI

DENUMIREA PROIECTULUI: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apășii apă uzată din Județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: S.C. APASERV Satu Mare S.A.
BENEFICIAR:Următoarele UAT-uri membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare: Ardud, Bârsău, Bătarci, Bogdand, Căuaș, Cămărzana, Certeze, Craidorolț, Culciu, Doba, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Medieșu Aurit, Micula,Negrești-Oaș, Orașu Nou, Odoreu, Porumbești,Satu Mare, Sanislău, Santău, Supur, Tarna Mare,Tîrșolț, Tășnad, Terebești, Tiream, Turț,Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vetiș și Județul Satu Mare.

AMPLASAMENT: Județul Satu Mare
INDICATORI TEHNICI: 
	Indicatori tehnici
	UM
	Cantitate totala Proiect
Regional
	, din care patrimoniu Județul Satu Mare

	1
	2
	3
	4

	Sistem de alimentare cu apa

	Captare apa bruta de suprafata
	buc
	                              1 
	-

	Foraje captare apa bruta subterana
	buc
	                             22 
	19

	 Aductiune (noua) 
	 km 
	                           166,5 
	140,1

	 Aductiune (reabilitare) 
	 km 
	                              9,4 
	-

	Statii tratare apa
	buc
	                             16 
	9

	Rezervoare de inmagazinare
	buc
	                             17 
	8

	Statie de pompare apa pentru transport
	buc
	                             23 
	15

	Statie de pompare apa potabila cu hidrofor
	buc
	                             13 
	-

	 Retea de distributie apa potabila (noua) 
	 km 
	                           258,7 
	-

	Sistem de canalizare menajera

	 Retea canalizare (noua) 
	 km 
	                           448,0 
	- 

	Statie / camine pompare apa uzata
	buc
	                           308 
	11

	 Colector (conducte sub presiune apa uzata) 
	 km 
	                           132,7 
	36,7

	Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e.                              
	buc
	                              5 
	3






INDICATORI ECONOMICI

	Nr. 
Crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
	Valori in Preturi Curente


	
	
	Fără TVA
	Inclusiv TVA

	
	
	Mii Lei
	Mii Euro*
	Mii Lei
	Mii Euro*

	1. 
	TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de Finantare
	983,475.640
	208,134.183
	1,168,967.298
	247,390.015

	2. 
	Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	675,399.318
	142,935.605
	803,725.189
	170,093.369

	3. 
	Total capitolul 7 Cheltuieli cu salarii pentru UIP si auditul anual al proiectului
	7,009.894
	1,483.513
	7,123.675
	1,507.592

	4. 
	TOTAL APLICATIE DE FINANTARE
	990,485.533
	209,617.695
	1,176,090.973
	248,897.607

	5. 
	Din care Valori eligibile
	978,459.180
	207,072.543
	1,161,797.695
	245,872.703


 * Curs de schimb BNR iunie 2019 1 Euro=4.7252 lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV):

	Anul 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Cheltuieli eligibiletotale

	Axaprioritară3          (EUR)
	9,732,409
	58,394,457
	58,394,457
	48,662,048
	19,464,819
	194,648,190



Durata de implementare: pâna la 31 decembrie 2023 (poate suferi modificari ulterioare)
PROGRAM DE FINANTARE: Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Schema de finanțare: Necesarul de finantare 94% (85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local), Co-finantare Operator Regional 6%.
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Factori de risc:
Conform „Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apă si Apă Uzată ce vor fi finanțate din Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020” analiza de risc contine si analiza de senzitivitate dar și analiza calitativă a riscului fiind compusă din următoarele etape: 
1. Analiza de risc calitativă: include identificarea evenimentelor nefavorabile pe care le-ar putea intampina proiectul. Odata cu identificarea acestora a fost realizata si o matrice de risc relevanta pentru a: 
a. Urmări posibilele cauze ale riscurilor (ajutand la intelegerea complexitatilor proiectului);
b. Atribui o probabilitate a aparitiei in cazul fiecarui eveniment nefavorabil .
2. Analiza probabilistica a riscului: este realizata doar in cazul in care expunerea la riscul rezidual este inca semnificativa. Aceasta etapa implica stabilirea distribuirii probabilitatii in ceea ce priveste fiecare dintre variabilele cristice ale analizei de senzitivitate si recalcularea indicatorilor de performanta estimati in cazul de baza. 
3. Prevenirea si atenuarea riscurilor: Pe baza datelor stabilite anterior se defineste strategia de prevenire si atenuare a riscurilor in cadrul proiectului. In cadrul acestei etape a fost clarificat nivelul de risc al proiectului ce ar putea fi acceptat si cum poate fi gestionat, inclusiv masurile si responsabilitatile specifice atenuarii si/ sau prevenirii. 
Analiza de risc arata ca riscurile reziduale pentru proiect sunt reduse ca rezultat al masurilor prevazute pentru prevenirea aparitiei riscurilor identificate si/sau diminuare a impactului acestora in cazul in care acestea se materializeaza. 
Nivelul general al riscului rezidual se considera a fi acceptabil. Asadar, se poate concluziona ca probabilitatea ca proiectul să nu își atingă obiectivele este marginală, luând în considerare că măsurile de diminuare / prevenire din matricea de risc sunt implementate corespunzător.
Elaborat:
ROMAIR Consulting SRL
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Grant UE (85%)

165,450,961

Contributie Buget 

de Stat (13%)

25,304,265

Contributie Buget 

Local (2%)

3,892,964

Recuperabil

36,923,117

Nerecuperabil

2,356,795

VALOAREA 

TOTALA A 

PROIECTULUI

248,897,607

194,648,190

Rata Forfetara (Co-finantare 

Beneficiar)

12,424,353

Alte costuri neeligibile

2,545,152

207,072,543

Suma de decizie

TVA 39,279,912

Costuri 

neeligibile

41,825,064 41,825,064

Operator 

Regional

Costuri eligibile
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