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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ UZATĂ

DIN JUDEȚUL SATU MARE PE ANUL 2019
CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE
                 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii  în sectorul de apă şi apă uzată din județul Satu Mare ființează din  anul 2009 și și-a dezvoltat activitatea progresiv, începând cu anul 2010.

                Activitatea desfășurată în cursul perioadei de raportare a fost:

· Reglementarea, organizarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre.

· Primirea de noi membri.
· Actualizarea Statutului și a Actului constitutiv al Asociației.  

· monitorizarea  implementării proiectului : ”Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” finanțat prin POS Mediu 2007- 2013.

· Pregătirea și  depunerea spre aprobare a Cererii de finanțare a lucrărilor nefinalizate prin POS Mediu , în vederea includerii acestora în programul POIM-axa Fazare.

· monitorizarea  implementării proiectului : ”Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”-fazare- 

· Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor.

· Participarea la ședințele  de progres pe proiectele în derulare.

· Monitorizarea implementării proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea de Nord-Vest, în perioada 2014-2020” finanțat prin POS Mediu Axa Prioritară I – domeniu major de intervenție : Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul de apă și apă uzată aferentă următoarei etape de programare.
· Cooperarea activă cu consultantul Romair SA în vederea întocmirii documentelor aferente Cererii de finanțare prin POIM

· Definitivarea Listei de lucrări prioritare ce vor face obiectul Proiectului POIM.
· Verificarea împreună cu echipa Jaspers-experți ai UE și BERD, Consultant,  Operator și Autorități locale implicate, a conformității și eligibilității lucrărilor aferente Listei de lucrări prioritare.

· Asigurarea, împreună cu Operatorul și autoritățile locale a resurselor financiare proprii necesare derulării contractelor din POS Mediu aflate în execuție, prin alocarea din IID a întregului disponibil.

· Cooperarea cu autoritățile locale, operator și consultant în vederea identificării terenurilor, a întocmirii și aprobării documentelor de urbanism și a certificatelor de urbanism aferente investițiilor propuse spre finanțare prin POIM.
· Finalizarea aplicației de finanțare și semnarea  în data de 19.11.2019 a contractului de finanțare pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest în perioada 2014-2020”,

· Monitorizarea și raportarea îndeplinirii indicatorilor de performanță a Consiliului de administrație al Societății APASERV Satu Mare, conform prevederilor OUG 109/2011 și a HG 722/2016 privind guvernanța coerporativă a intreprinderilor publice.
· Monitorizarea derulării Contractului de delegare a serviciului de apă și apă uzată încheiat operatorul regional cu Societatea APASERV Satu Mare S.A;
· monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului finanțate din fondul IID.
· menținerea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare pentru operare, dezvoltare/modernizare a serviciului iar pe de altă parte să nu depășească limita de suportabilitate a populației;

· creșterea progresivă a gradului de acoperire a serviciului;
· elaborarea Caietului de sarcini aferent Contractului de delegare a serviciilor și demararea procedurilor de aprobare a acestuia. 
· participarea la ședințele regionale de monitorizare organizate de Autoritatea de management.
· participarea la ședințele de progres pe proiecte.
· Participarea la seminariile regionale și naționale organizate de AM POIM, PISSA-BERD prin Proiectul „Asistență tehnică pt. consolidarea capacității administrative a sectotului de apă/apă uzată din România”.
· Participarea la patru Adunări Generale ale FADIDA(federația asociațiilor de dezvoltare)
· Participarea la proiectul „Reactualizarea Planului de implementare a Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane”-având ca scop redefinirea aglomerărilor urbane.
· Pregătirea ședințelor Adunării Generale a Asociaților și ale Consiliului Director al Asociației.
    Asociația și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu  de 6  angajați  în    aparatul propriu de specialitate. La finele anului  2019,  Asociația avea un număr de 6 angajați cu contract  individual de  muncă .
CAPITOLUL I I – ADUNĂRI GENERALE

În anul 2019 s-au desfășurat 6 Adunări Generale ale ADI Satu Mare, în care au fost   adoptate un număr de  13 hotărâri, după cum urmează:

· Ședința din 30.01.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA NR. 1/30.01.2019  privind aprobarea Planului de investiții finanțat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019
2.  HOTĂRÂREA NR. 2/30.01.2019 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată 

din județul Satu Mare, pe anul 2019
3. HOTĂRÂREA NR. 3/30.01.2019 privind aprobarea ajustării prețurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare aplicabile de către S.C. APASERV Satu Mare S.A.  începând cu data de 01.02.2019

· Ședința din 28.02.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:
1.   HOTĂRÂREA NR. 4/28.02.2019  privind aprobarea primirii comunei APA și comunei AGRIȘ, în calitate de  asociați, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare

2.   HOTĂRÂREA NR. 5/28.02.2019 privind acordarea avizului conform asupra Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C.  APASERV SATU MARE S.A.
3. HOTĂRÂREA NR. 6/28.02.2019 privind acordarea avizului pentru modificarea Actului constitutiv al operatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A.
· Ședința din 18.04.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA NR. 7/18.04.2019 privind aprobarea Situațiilor financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018
2.  HOTĂRÂREA NR. 8/18.04.2019  privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare finanţate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aprobat pentru anul 2019

· Ședința din 25.09.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:
1. HOTĂRÂREA NR. 9/25.09.2019  privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare finanţate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) aprobat pentru anul 2019
2. HOTĂRÂREA NR. 10/25.09.2019 privind acordarea avizului conform al Asociaţiei asupra Organigramei și a Statului de funcții al APASERV SATU MARE S.A.

3. HOTĂRÂREA NR. 11/25.09.2019 privind avizarea deschiderii de noi puncte de lucru ale Apaserv Satu Mare S.A.

· Ședința din 05.11.2019 – amânată din lipsă de cvorum necesar pentru adoptarea hotărârilor aflate pe ordine de zi
· Ședința din 18.11.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:
1. HOTĂRÂREA Nr. 12/18.11.2019 privind propunerea introducerii unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al societății Apaserv Satu Mare S.A. responsabili de producerea prejudiciilor aduse societății stabilite prin Dispozițiile obligatorii ale ANAF nr. IEF 648/24.05.2017, respectiv nr. IEF 1160/21.09.2018
· Ședința din 05.12.2019, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA Nr. 13/05.12.2019 privind aprobarea ajustării cu inflația a preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare aplicabile de către APASERV Satu Mare S.A.începând cu data de 01.01.2020
CAPITOLUL III – ȘEDINȚE ale CONSILIULUI  DIRECTOR
În anul 2019  s-au desfășurat 6 ședințe ale Consiliului Director în urma cărora s-au aprobat 8 decizii. Principalele probleme analizate și dezbătute au fost :
· Reorganizarea aparatului tehnic de specialitate al Asociației și propunerea spre aprobarea AGA a Asociației a noii Organigrame și a Statului de funcții.
·  Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru. anul 2019. 

·  Analiza și avizarea programului IID/2019 și Programului de investiții finanțate prin  POIM-Axa fazare.
· Analiza proiectului de venituri și cheltuieli pt. anul 2019 al SC Apaserv SA.

· Analiza propunerii SC Apaserv SA de modificare a Organigramei și a Statului de funcții .
· Monitorizarea implementării proiectului „ Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea de Nord-Vest, în perioada 2014-2020” finanțat prin POS Mediu Axa Prioritară I – domeniu major de intervenție : Sprijin pt. dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul de apă și apă uzată aferentă următoarei etape de programare.
· Raport privind execuția bugetară aferentă anului 2018 și propunerea spre aprobare Adunării generale a bilanțului contabil și a documentelor aferente acestuia.
· Analiza listei de lucrări prioritare ce vor face obiectul Proiectulului POIM.
· Rezultatele financiare semestriale ale Asociației. 
· Analiza realizării veniturilor din cotizații ale Asociației
· Monitorizarea și raportarea îndeplinirii indicatorilor de performanță a Consiliului de administrație al Societății APASERV Satu Mare, conform prevederilor OUG 109/2011 și a HG 722/2016 privind guvernanța coerporativă a intreprinderilor publice.
· Analiza Raportului de management tehnic și de performanțî a Operatorului SC Apaserv SA pe anul 2018

· Pregătirea și planificarea Adunărilor Generale ale Asociației.
· Probleme de personal și salarizare în aplicarea prevederilor noului Cod fiscal.
CAPITOLUL IV – Implementarea proiectului „Extindere și reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Satu Mare", 

           În conformitate cu prevederile POS Mediu, a OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentelor CE 1083/2006 și CE 1828/2006, beneficiarul – Societatea APASERV Satu Mare S.A, împreună cu A.D.I., au responsabilitatea implementării proiectului, ceea ce presupune gestionarea tuturor activităților de implementare. 



În acest context s-au avut în vedere următoarele :
· alocarea de fonduri pentru asigurarea cofinanțării  locale

· încheierea contractelor de împrumut, în situația în care atragerea de fonduri externe este necesară pentru cofinanțare.
· urmărirea programului de achiziții și contractare  subsecvente.
· sprijin în desfășurarea activităților specifice implementării (autorizații, avize, acorduri, etc)
· urmărirea implementării contractelor aflate în derulare.

· participarea activă la ședințele interministeriale de monitorizare.

· participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor.

· sprijinirea cooperării instituționale cu autoritățile locale în vederea armonizării proiectelor aflate în desfășurare pe surse diferite de finanțare, în special în vederea evitării eventualei duble finanțări și apariției blocajelor tehnice în execuție.

· demersuri pe lângă Ministerul Fondurilor Europene pentru  urgentarea încheierii Contractului de finanțare POIM .
· aprobarea prefinanțării din fondul IID a lucrărilor din Etapa Fazare până la rambursarea din POIM.
· Analiza Contractului de finanțare semnat cu AM POIM pt. „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea de Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Anexă la prezentul  este atașat raportul de monitorizare a Stadiul Implementării Proiectelor la 31.12.2019.
CAPITOLUL V – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU S.C. APASERV SATU MARE S.A

             Contractul de delegare  a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a fost semnat în 19.11.2009,  conform Hotărârii nr. 5/2009 a Asociației . 

Înaintea procesului de regionalizare, Societatea APASERV S.A  furniza servicii de apă-canal în localitățile: Satu Mare, Carei și Tășnad .

            La sfârșitul anului 2019 aveau  semnat Contractul de delegare un număr de 52 de  unități  administrativ –teritoriale, fiind preluate efectiv în operare un număr de 39 dintre acestea.  
          Principalele domenii vizate pe parcursul procesului de monitorizare a Contractului de Gestiune au fost :

· Realizarea indicatorilor de operare.
· Continuitatea serviciului.

· Încadrarea în Indicatorii de calitate a apei potabile și în cei de mediu ai apei deversate.

· Creșterea ariei de operare.

· Nivelul Contorizării.

· Gradul de conectare al populației la servicii.

· Reclamații, defecte, pierderi.

· Consumuri specifice energetice.

· Indicatori financiari

· Redevență

· Creanțe

Concluziile  preliminare ar fi :
· Cu mici sincope, inerente stării încă nesatisfăcătoare a rețelelor de distribuție și colectare a apelor uzate, dar și pe fondul secetei,  și a schimbărilor climatice tot mai evidente și nu în ultimul rând datorită lucrărilor masive de reabilitare, s-a asigurat un nivel bun de continuitate a serviciilor.

· Indicatorii fizico-chimici și de potabilitate se mențin în limitele acceptate.

· A crescut progresiv gradul de conectare și contorizare a populației și a altor consumatori.

· Nivelul producției facturate este în ușoară creștere.

· Redevența a fost virată în contul IID conform prevederilor legale.

· Graficul de preluare a serviciilor de la unele autorități locale nu a fost realizat (Bogdand, , etc).
· Nivelul creanțelor este încă mare.
· Viteza de rotație a debitelor este în creștere.

· Cheltuielile totale ale operatorului sunt în creștere.
· Profitul brut este în scădere.

· Fondul IID a fost folosit conform prevederilor OUG 198/2005, pt. acoperirea creditelor BEI și BERD dar și pentru acoperirea corecțiilor financiare rezultate în urma implementării proiectelor POS Mediu.
· Societatea Apaserv S.A. și-a constituit un fond de rezervă de dezvoltare și de acoperire a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare precum și corecțiilor financiare
· Profitul net rămas nerepartizat  a fost vărsat în fondul IID .
Un raport detaliat privind monitorizarea contractului de delegare va fi prezentat Adunării Generale în perioada imediat următoare, după finalizarea și prezentarea de către Operatorul Regional Societatea Apaserv Satu Mare S.A. a Situațiilor financiare pe anul 2019, a Raportului Cenzorului , Raportul Consiliului de Administrație și a Raportului de management, tehnic și de performanță pentru anul 2019.
CAPITOLUL VI – FINANCIAR

SITUAȚIA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI  LA 31.12.2019
În conformitate cu datele din Bilanțul întocmit pentru anul 2019, execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2019 este următoarea: 
I. VENITURI TOTALE:                                                                  611.619,76 lei, din care:

· venituri din  cotizații                                                     :                  598.000,00 lei

· venituri din dobânzi:                                                                          13.619,76 lei
II. CHELTUIELI TOTALE:                                                               454.990,87 lei, din care:

· Cheltuieli privind stocurile:       



   5.788,90  lei

· Ch. cu servicii exec.de terți:                


   1.588,12  lei    

· Ch. cu alte servicii la terți                                                        19.498,85 lei

· Ch. cu impozite, taxe vars.                                                        3.602,00  lei

· Ch. cu personalul:                                                                 424.388,00  lei
· Alte cheltuieli de exploatare




       125,00  lei


-  REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI:                                    156.628,89 lei
-  REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI:                                       156.628,89 lei

· Situația încasării cotizațiilor anuale la 31.12.2019:
Cotizație restantă la 31.12.2019  

	 
	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Total

	1
	Carei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	80.000

	2
	Beltiug
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	2.000

	3
	Căuaș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000

	4
	Certeze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	2.000

	5
	Păulești
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000

	6
	Racșa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	2.000

	7
	 Săuca
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	9.000

	8
	Turț
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000

	 
	Total
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	44.000
	53.000
	104.000


Nu a achitat contribuția la  patrimoniul  Asociației comuna Săuca .
                                                                                                   Satu Mare, la 21.04.2020
Director executiv,

                                                               Lazin  Octavian
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