CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei

„Servicii de dirigentie de santier” pentru Proiectul: ”Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 160 kW la Manastirea Sucevita(SV)”, Cod SMIS: 315415, Fondul pentru Modernizare.

Scopul serviciilor

Obiectul principal al contractului îl reprezintă asigurarea serviciilor de dirigentie de santier pentru Manastirea Sucevita, în calitate de beneficiar, în derularea contractului care vizează execuția de lucrări conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții și Ordinul nr. 1496/2011 privind aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier), în scopul asigurării executării conforme a lucrărilor de construcții si montaj din punct de vedere al tuturor parametrilor: timp, cost, calitate și siguranță.

Determinarea valorii estimate a serviciilor de dirigentie de santier s-a făcut în baza documentației tehnice - faza SF .

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier în derularea contractului care vizează execuția de lucrări obiectivului de investiții ”Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 160 kW la Manastirea Sucevita(SV)”.

Scopul achiziției

Scopul achiziției serviciilor de dirigenție de șantier este asigurarea controlului calității lucrărilor, a respectării proiectului tehnic, a normativelor legale și a condițiilor de finanțare ale proiectului, astfel încât investiția să fie realizată în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cerințele finanțatorului.

Dirigintele de șantier va urmări derularea lucrărilor pentru:

- respectarea termenelor de execuție stabilite prin contractul de lucrări;

- respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;

- asigurarea utilizării materialelor certificate și conforme;

- respectarea normelor de protecția muncii, PSI și protecția mediului;

- întocmirea documentației tehnice de calitate și asigurarea condițiilor pentru recepția lucrărilor.

Date generale privind investiția

- Locația: Județul Suceava (în incinta MANASTIRII SUCEVITA, amplasament conform proiectului tehnic)

- Tipul investiției: realizarea unei instalații fotovoltaice cu o capacitate instalată de 160 kW

- Lucrări prevăzute:

  - montarea panourilor fotovoltaice pe structură metalică;

  - instalarea invertorilor și echipamentelor de distribuție electrică;

  - realizarea instalațiilor de împământare și paratrăsnet;

  - racordarea instalației la tabloul general și/sau la rețeaua de distribuție;

  - lucrări conexe de construcții și amenajări necesare montajului și funcționării sistemului.

Descrierea serviciilor de dirigenție de șantier

Prestatorul va desfășura activitatea de dirigenție de șantier în conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- HG nr. 273/1994 privind recepția lucrărilor de construcții;

- Ordinul MDRAP nr. 1496/2011 privind exercitarea activității de dirigenție de șantier;

- legislația aplicabilă finanțărilor din fonduri europene.

Înainte de începerea lucrărilor

- verificarea existenței autorizației de construire, a proiectului tehnic avizat, a contractului de execuție și a planului de control al calității;

- participarea la predarea amplasamentului către executant;

- verificarea existenței documentelor de calitate pentru materialele ce urmează a fi utilizate.

Pe perioada execuției

- urmărirea respectării proiectului tehnic și a normativelor de construcție;

- verificarea respectării graficului de execuție;

- participarea la fazele determinante ale execuției (înregistrate în cartea tehnică a construcției);

- verificarea calității materialelor și a lucrărilor executate;

- întocmirea rapoartelor lunare de activitate și a notelor de constatare;

- dispunerea, în caz de neconformități, a măsurilor corective necesare;

- asigurarea comunicării cu proiectantul și beneficiarul pentru soluționarea problemelor tehnice;

- urmărirea respectării normelor de protecția muncii și de mediu.

La finalizarea lucrărilor

- verificarea remedierii eventualelor neconformități;

- participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală;

- întocmirea raportului final al dirigintelui de șantier, care va include concluziile privind calitatea execuției, documentele de calitate, conformitatea lucrărilor și respectarea indicatorilor proiectului.

Cerințe minime pentru prestator

- persoană fizică/juridică autorizată de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) ca diriginte de șantier, conform Ordinului MDRAP nr. 1496/2011;

- autorizație valabilă pentru următoarele domenii:

  - 8.1 instalatii electrice

  - 9.1 retele electrice

  - 2.3 constructii

  - 3.3 drumuri de interes local

Livrabile

Pe durata derulării contractului, dirigintele de șantier va furniza următoarele documente:

- procese-verbale de faze determinante;

- note de constatare;

- rapoarte lunare de activitate;

- raport final al dirigintelui de șantier;

- documentele necesare recepției lucrărilor și întocmirii Cărții tehnice a construcției.

Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

- să pună la dispoziția dirigintelui documentația completă a proiectului;

- să asigure accesul la amplasament;

- să comunice orice modificări intervenite în graficul de execuție;

- să verifice și să aprobe rapoartele transmise de dirigintele de șantier.

Obligațiile prestatorului

Prestatorul are obligația:

A)În perioada de pregătire a investiţiei:

1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3.studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;

15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B)în perioada execuţiei lucrărilor:

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15.anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16.anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C)la recepţia lucrărilor:

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR

Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente:

a. Raport de început - un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme în implementare.

b. Raport lunar de progres - care să cuprindă situația și stadiul execuției lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții precum și serviciile prestate în perioada de raportare. Acestea vor constitui documente justificative și pentru plata Prestatorului.

c. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția la terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la terminarea lucrărilor.

d. Raportul final prezentat Achizitorului înainte de recepția finală a lucrărilor si însoțit de referatul proiectantului pentru recepția finală.

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării contractului și solicitate de Achizior, rapoarte ce vor cuprinde analiza și recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc.

f. Cartea tehnică a construcției elaborată în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Realizarea sistemului de comunicare și raportare

Dirigintele de Șantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de Șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos:

- Beneficiar;

- Antreprenor;

- Proiectant;

Dirigintele de Șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Beneficiarul şi Antreprenorul, pentru care se va consemna în minuta ședinței, toate discuțiile purtate.

Serviciile de dirigenție de șantier vor fi prestate în strictă conformitate cu legislația aplicabilă, cu cerințele proiectului tehnic și ale finanțatorului.
Prestatorul va colabora permanent cu proiectantul, executantul și beneficiarul pentru asigurarea unei implementări conforme, sigure și eficiente a investiției.

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea contractului de execuție lucrări și montaj echipamente.

Prestatorul va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor și montajului echipamentelor cu Achizitorul, Antreprenorul, reprezentanții Proiectantului și al furnizorului de servicii de Asistență tehnică din partea Proiectantului, a prezentării situației fizice și financiare la zi a derulării contractului și a eventualelor probleme identificate, precum și a consemnării tuturor discuțiilor purtate în minuta întâlnirii/ședinței.

Durata de prestare

Durata contractului este de la data semnării acestuia și până la recepția finală a lucrărilor, estimativ pe o perioadă de 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor și prevederile contractului de lucrări.

Locul executiei lucrarilor

Lucrarile se vor executa la locatia stabilita in Pth.

Pentru persoana nominalizată pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente:

- Contract de muncă, în cazul în care este angajat al ofertantului - numit pentru această activitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de persoana nominalizată, prin care se angajează să colaboreze/să participe, prestând activitatea respectivă în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului;

- Copie a autorizației de diriginte de șantier.

Alte precizări

Prestatorul se va asigura că documentele de plată vor certifica la plată numai acele lucrări executate și echipamente montate și testate conform cu cerințele specificațiilor tehnice și normativelor în vigoare precum și având în vedere clauzele contractului de lucrări și achiziție livrare, montare, instalare echipamente. Prestatorul răspunde, în numele Achizitorului, de realizarea lucrărilor și montajul echipamentelor astfel încât să se asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

În acest scop, Prestatorul are obligația de a analiza toată documentația din punct de vedere al asigurării sănătății și securității în muncă și, dacă este cazul, va solicita proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale.

- Criterii de atribuire

Prețul cel mai scăzut.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între părți.

CERINTE MINIME DE CALIFICARE

În cazul unei oferte comune, situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte.

1 Situaţia personală a ofertantului

1. DECLARAŢIE pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real, conform formularului atasat si certificat FURNIZARE INFORMAŢII PRIVIND BENEFICIARII REAL emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial.

2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Pentru persoane juridice române:

Certificat constatator, în copie, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că:

- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;

- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Pentru persoane juridice străine:

- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română)

PREZENTAREA OFERTEI

1) Limba de redactare a ofertei – Română.

2) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

3) Modul de prezentare a ofertei tehnice:

Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să prezinte:

- un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile respective;

- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini – daca este cazul.

4) Modul de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare.

Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare prevăzute de prezentul caiet de sarcini, si va fi exprimat in lei.

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile fără T.V.A. ale ofertelor financiare depuse de către operatorii economici.

În cazul în care preţurile sunt egale, atunci se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.

5) Prezentarea ofertei ( tehnic si financiar) si a documentelor de calificare:

Depunerea ofertei

Oferta se va transmite pe email la manastireasucevita@gmail.com

Data limită pentru depunerea ofertei si a documentelor care o insotesc: 06.11.2025, ora 16.00.

Modul de prezentare

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor de calificare.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.

Achizitorul nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă de email decât cea stabilită în anunţul achizitiei directe. Oferta care este primită după expirarea termenului limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului.

7) Deschiderea ofertelor:

Data si ora deschiderii ofertelor 07.11.2025,  ora 11.00 .

8) Clauze specifice contractului - Clauze contractuale obligatorii:

-condiţia de prestare: sediul prestatorului/benficiarului;

- durata contractului de prestari servicii: 12 (doisperezece) luni, de la semnarea contractului de ambele parti;

- termen de plată: in maxim 60 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor, în baza Procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă;

- modalităţi de plată: OP in contul indicat de prestator;

- termen de prestare a serviciului: este de maxim 15 zile calendaristice de la data transmiterii documentației de către beneficiar;

- plata facturilor se va face în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor,  în baza procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă;

FORMULAR nr. 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …...................................…………………………………………, în calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în ……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la achizitia directa, organizată de (achizitor) …............................................................. în scopul atribuirii contractului de ……………………………………...............................................………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la achizitia directa;

2. Să participe în numele subscrisei la achizitia directa şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achizitiei directe.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării achizitiei directe.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achizitia directa.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR nr. 2

OFERTANTUL

…………………..

DECLARAŢIE

pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real

Subsemnatul .............., reprezentant legal al SC ……………….. SRL, Strada: …………., nr. …………., Sector: -, Judet: ………., Localitate: ………., Cod postal: ……..,Tara: ……….. in calitate de ofertant la achizitia directa - ………………………, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, că beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

1. Nume .................... Prenume ............... Dată naștere ................... locul nașterii* ..............., judetul ........., CNP................., act identitate ............, seria ............., nr. ............, cetățenie ..............,  domiciliu: țara .............., localitatea ...................., str. ..................., nr. ................., județ ................

Descriere: ..................................., beneficiar real

De asemenea mai declar că :

1)	informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

2)	mă oblig să informez imediat achizitorul cu privire la actualizarea datelor și informațiile privind beneficiarul/benefiarii final/finali real/reali ai fondurilor alocate din Fondul pentru Modernizare, așa cum sunt definiți conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, în mode regulat, atât pe parcursul derulării achizitiei directe până la încetarea relațiilor contractuale.

3)	dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării achizitiei directe sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului.

4)	obligă să cunosc prevederile prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente în vigoare cu privire la beneficiarul real și am luat la cunoștință de prevederile art.326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal.

Data completării ...............

...................., ...................................................(semnatura şi ştampliă), in calitate de ................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele SC ………………………… SRL

FORMULAR nr. 3

Ofertantul ......................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: ....................................................................

Strada ........................., numarul ..............., cod postal ..................., .................

Domnilor:

1. Examinand documentele achizitiei directe pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ...................................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sa prestam: “...............................” pentru suma totala de ................................ Ron (in litere Ron) , la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... Ron (in litere Ron).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile  in conditiile stipulate in cadrul sectiunii “Caiet de sarcini”.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv pana la data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca:

- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar “alternativa”;

- nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

DATA : .....................

Ofertant, …………..

(semnătură autorizată)

in calitate de ..............., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .........................................

Ofertantul ......................................

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| Nr. Crt. | Activitate (gama/faza/ serviciu) | Cant. | Pretul unitar | Taxa pe valoare adaugata | Pretul total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei, fara TVA | lei | Lei, cu TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Ofertant, …………..

(semnătură autorizată)

Contract  de prestari servicii

nr.______________data_______________

Preambul

1.1.	MANASTIREA SUCEVITA, cu sediul  in Suceava, Localitatea Sucevita, Str. Calea Movilestilor, nr. 169, Cod Unic de Înregistrare/CIF 4441328, cont bancar RO73RNCB0241023040880028 deschis la BCR Sucursala Radauti, email manastireasucevita@gmail.com   reprezentată de  Maica Stareta Maria COZMEI,  denumită în continuare BENEFICIAR,  denumită în continuare BENEFICIAR, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducatorului) functia...............................................

in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

      - contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.

      - achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

      - pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

      - servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze ...............................................denumirea serviciilor,  in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ...................... lei, la care se adauga ……… TVA.

Termenul de plata : maxim 60 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….

( se inscrie perioada si data)

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  ....

( se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

8.  Obligatiile principale ale prestatorului

8.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

8.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica.

8.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

              - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

              - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.  Obligatiile principale ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.

9.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta si inregistrarea acesteia de catre achizitor.

9.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.

(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.

(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara notificare si fara interventia instantei judecatoresti si de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Alte resposabilitati ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12. Alte responsabilitati ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

13. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

13.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

14.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

              - orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau

              - alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator,

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional.

14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

15. Ajustarea pretului contractului

15.1 – Pretul contractului este ferm si nemodificabil

16. Amendamente

16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

17. Subcontractanti

17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

17.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

18. Cesiunea

18.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

( se precizeaza data semnarii de catre parti)

Achizitor							Prestator

.............................		                                                    ..............................

(semnatura autorizata)                                                            (semnatura autorizata)