PLP-Utviklingsledelse

4 timers seminar

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid** | **Tema** |
| 15 minutter | 1. **Introduksjon**
* Innledning og presentasjon
* Hensikt med seminaret i dag
* Hvorfor begrepsapparat
* PLP – et virkemiddel for utvikling
 |
| 30 minutter | 1. **Utvikling og styring av omstillingsprogram**
* Fra strategi – til program – til prosjekter.
* Eierskap og roller i programmet.
* Programstyring
* Prosjekt som operativt verktøy for gjennomføring av programmål
 |
| 5 minutter | Pause |
| 60 minutter | 1. **Prosjektplanlegging**
* Prosjektdefinisjon. Når benytte prosjekt som grunnlag for endring
* Faser og målstruktur. Summeoppgave 1
* Organisering, roller og ansvar. Summeoppgave 2
* Ressursbehov. Summeoppgave 3
* Risiko og beslutningspunkt. Summeoppgave 4
 |
| 10 minutter | Pause og beinstrekk |
| 30 minutter | 1. **Oppfølging av prosjekt**
* Rapportering fra utviklingsprosjekter
* Håndtering av avvik i prosjekter
* Summeoppgave 5
 |
| 30 minutter | 1. **Gevinstrealisering**
* Gevinstrealiseringsprosessen
* Fallgruver
* Summeoppgave 6
 |
| 10 minutter | **Pause** |
| 30 minutter | 1. **Refleksjon og diskusjon – hvordan skape resultater hos oss?**
* Rolleforståelse hos prosjekteier og omstillingsorganisasjon
* Hva kan vi gjøre for at prinsipper i PLP kan bidra til god program-styring, prosjektgjennomføring og resultatoppnåelse i omstillingsområdet?
* Summeoppgave 7
 |
| 15 minutter | **Oppsummering, evaluering og avslutning.** |