Mandat for prosjektet:

- Prosjektet skal vurdere og foreslå retningslinjer for arbeidet med trafikkulykkeanalyser (UAG) i Statens vegvesen. Andre styrende dokumenter i tilknytning til dette arbeidet skal også gjennomgås og vurderes.
Graverutvalgets anbefaling i 1. og 4.-8. kulepunkt ivaretas og legges til grunn for prosjektets arbeidet. I tillegg kan prosjektet selv vurdere om det er også er andre forhold som de vil foreslå endringer i, og om disse endringene også bør tas inn i retningslinjene.

Prosjektet skal også vurdere retningslinjene for arbeidet med innhenting av informasjon fra trafikkulykker (UU) i lys at Graverutvalgets rapport og foreslå eventuelle endringer i disse. I tillegg kan prosjektet selv vurdere om det er andre forhold som de vil foreslå bør tas inn i disse retningslinjene. 

Forslag til retningslinjer legges fram for ELM i oktober 2015 for deretter å bli sendt på ekstern høring.

- Prosjektet skal vurdere og komme med forslag til hvordan Statens vegvesen bør innrette sitt arbeid med kunnskapsinnhenting og analyse av trafikkulykker fremover. Alle sider av dette skal vurderes, både etatens eget behov i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet og andre offentlige (og private?) virksomheters behov.
Forslaget legges fram for ELM i januar 2016.

- Prosjektet skal evaluere hvordan Statens vegvesen organiserte og utførte sitt arbeid med å bistå og sikre at Graverutvalget fikk den informasjon de trengte for sitt arbeid. Evalueringsrapporten legges fram for ELM i desember 2015.

- Prosjektleder rapporterer til vegdirektøren og behov for avklaringer tas med han. Etatsledermøtet skal fungere som styringsgruppe for prosjektet. Den nærmere organiseringen av prosjektet besluttes av prosjektleder, derunder om det er behov for -eksterne ressurser/bistand, -et sekretariat og -oppdeling i del-prosjekter. Nødvendige personalmessige ressurser skal stilles til disposisjon etter nærmere avklaringer med berørte enheter. Styringsstaben bistår med dette.
 
Prosjektet må sikre god kontakt med alle våre eksterne samarbeidspartnere under arbeidet.