- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Bistra  2021. – 2025. za 2023. godine (1. siječnja – 31. prosinca) izrađeno je u skladu s Uputom za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, iz prosinca 2023. godine, a kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela (u word formatu) i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja u xslx. formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća i cjeline Izvješća o napretku provedbe mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika, zasebno za svako upravno područje u nadležnosti MPGI. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere, također zasebno za svako upravno područje u nadležnosti Općine.

U skladu s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općina Bistra u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu i civilnu zaštitu, - promet na svom području - te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Bistra je krajem prosinca 2021. godine donijela Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Općine.

Općina Bistra ima viziju biti mjesto kvalitetnog, skladnog i ispunjenog življenja, stoga kroz suradnju sa stanovnicima nastoji provesti svoju strategiju kroz definiranje i realizaciju svih svojih mjera.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA

  - Analiza statusa provedbe

U provedbenom programu Općine Bistra 2021.-2025. pretpostavljeno je 10 mjera, u pogledu statusa provedbe mjera možemo istaknuti da su sve mjere u tijeku.

Tablica 1. Status provedbe mjera iz upravnog područja JLS

| REDNI BROJ | NAZIV MJERE | OPIS STATUSA PROVEDBE MJERE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora | Općina Bistra je u 2023. godini dodijelila 1 subvenciju za poljoprivrednike. Financiran je 1 projekt udruga u gospodarstvu. |
| 2. | Valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe | Krajem 2023. godine su završeni radovi na projektu Ekomuzej Bistra. Općina je u proteklom razdoblju financirala 5 udruga iz područja kulturne baštine. |
| 3. | Turističko brendiranje Općine | Općina Bistra je u razdoblju od 08.09 - 09.09.2023. proslavila dan Općine Bistra i 5. Bistransku Čušpazijadu. Posjetitelji su imali priliku uživati u predstavi „Šund naš svagdašnji“, te koncertu Tarapana benda. Prilikom organizacije Snježne kraljice sudjelovale je 4 udruge s područja Općine. |
| 4. | Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture | Općina Bistra kontinuirano radi na izgradnji i održavanju komunalne i prometne infrastrukture. U proteklom razdoblju izvršeni su radovi na obnovi asfaltnih površina na području Općine Bistra (Kružna ulica i odvojci Zelengaja, spoj Zelengaja i Poljske ulice, Ul. Braće Radića, Bajzećeva ulica, Ul.Pljuskovec, Ul. Mirka Štreka,Strmečka ulica, Novo naselje,Brezovečka ulica) u sklopu projekta Izgradnja kanalizacije– faza II. Općine ja provela radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta, te radove na čišćenju kanala, postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije. |
| 5. | Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture | Općina Bistra je zbrinula 8 životinja. Na području Općine u 2023. godini je asfaltirano 8.155m2 cesta. |
| 6. | Kvalitetno prostorno planiranje | Uložena su sredstva u izradu prostorno-planske dokumentacije. |
| 7. | Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom | Na području Općine Bistra prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada nastalog u kućanstvima obavlja društvo Zaprešić d.o.o. Otpad se odvozi i odlaže na odlagalište Novi Dvori. Na području općine se nalazi jedno reciklažno dvorište. |
| 8. | Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga | Općina Bistra je kroz godinu dodijelila financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima za 820 korisnika. Financirano je 7 programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je trajao do travnja 2023. godine. |
| 9. | Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje | Općina Bistra sustavno radi na proširivanju vrtićkih kapaciteta planiranjem izgradnje novog smještajnog objekta, odnosno Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Općina je podmirila troškove za 220 djece vrtićke dobi. U 2023. godini su dodijeljene stipendije za 11 studenata. Općina svake godine sufinancira nabavu radnih bilježnica učenicima Osnovne škole, također se sufinancira škola u prirodi, te boravak u školi. |
| 10. | Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja | Sve navedene aktivnosti vezane uz sport financirane su preko Sportske zajednice, u 2023. godini financirano je 6 sportskih projekata sportskih društava. Općina Bistra je obnovila u prethodnom razdoblju 2 sportska objekta. |

1.1.Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbeni program Općine Bistra 2021.-2025. također je definirao i mjere za upravno područje JLS, gdje je svaka mjera povezana s Programom u proračunu Općine Bistra.

| NAZIV MJERE | PROGRAM U PRORAČUNU | IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA |
| --- | --- | --- |
| Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora | Program 1024 Jačanje gospodarstva; Program 1032 Potpora poljoprivredi | 11.063,54 EURA |
| Valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe | Program 1015 Kultura i sakralna baština | 1.429.555,32 EURA |
| Turističko brendiranje Općine | Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice; Program 1005 Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica" | 65.364,94 EURA |
| Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture | Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture; Program 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina | 680.690,45 EURA |
| Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture | Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture | 2.115.548,13 EURA |
| Kvalitetno prostorno planiranje | Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja Općine | 46.556,95 EURA |
| Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom | Program 1023 Zaštita okoliša | 12.578,10 EURA |
| Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga | Program 1048 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita | 154.337,31 EURA |
| Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje | Program 1009 Dječji vrtić Kapljica; Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje | 39.636,30 EURA |
| Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja | Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije | 105.957,48 EURA |

  - Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. Općina Bistra je provela svoje mjere u skladu s predviđenom dinamikom. Za većinu mjera ostvaren je planirani napredak ključne točke ostvarenja. Ni za jednu mjeru i ni za jedan pokazatelj nije predviđen završetak do predaje ovog izvješća, što znači da su sve mjere u procesu ostvarenja.

  - Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Općina Bistra za sada nema preporuku za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja, za sada sve ide po predviđenom planu i programu.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu doprinosi se sljedećim ciljevima, odnosno prioritetima, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine:

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

SC 10. Održiva mobilnost

Mjera 1. Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine -SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i 9. cilju – SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva, tako da će unaprijediti poduzetnički i poljoprivredni sektor u općini Bistra te subvencionirati gospodarske subjekte u njihovom poslovanju i provođenju aktivnosti i projekata. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Subvencioniranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika

- Dodjela donacija udrugama u gospodarstvu

- Provođenje projekata za izgradnju tržnice

- Dodjela bespovratnih potpora u gospodarstvu

Općina Bistra je u 2023. godini dodijelila 1 subvenciju za poljoprivrednike. Financiran je 1 projekt udruga u gospodarstvu.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj zatraženih subvencija poljoprivrednika | 25 | 27 | 1 |
| Broj financiranih programa ili projekata udruga u gospodarstvu | 2 | 2 | 1 |
| Postotak izgrađenosti tržnice | 0 | 100 | 0 |

Mjera 2. Valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, tako da će njegovati i obnoviti kulturnu baštinu Općine Bistra te tako stvoriti preduvjete za razvoj kvalitetne i raznovrsne turističke ponude i povećati turističku atraktivnost destinacije. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Očuvanje i obnova sakralne baštine

- Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine

- Provedbe projekta Ekomuzej Bistra

- Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom

Krajem 2023. godine su završeni radovi na projektu Ekomuzej Bistra. Općina je u proteklom razdoblju financirala 5 udruga iz područja kulturne baštine.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj obnovljenih i očuvanih sakralnih objekata | 4 | 4 | 0 |
| Broj financiranih programa ili projekata udruga iz područja kulturne baštine | 7 | 7 | 5 |
| Postotak izvršenosti projekta Ekomuzej Bistra | 0 | 70 | 100 |

Mjera 3. Turističko brendiranje Općine

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, tako da će jačati prepoznatljivost Općine Bistra na turističkom tržištu održavanjem raznih manifestacija, izrađivanjem suvenira i sličnim aktivnostima. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Organiziranje raznih turističkih manifestacija, predstava, koncerata i slično

- Izrada i podjela suvenira

- Obilježavanje Dana Bistre

- Financiranje izrade Publikacije povodom 25. obljetnice Općine Bistra

- Sudjelovanje u održavanje svjetskog skijaškog kupa „Snježna kraljica“

Općina Bistra je u razdoblju od 08.09 - 09.09.2023.  proslavila dan Općine Bistra i 5. Bistransku Čušpazijadu. Posjetitelji su imali priliku uživati u predstavi „Šund naš svagdašnji“, te koncertu Tarapana benda.

Prilikom organizacije Snježne kraljice sudjelovale je 4 udruge s područja Općine.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj održanih turističkih manifestacija | 0 | 2 | 2 |
| Broj podijeljenih suvenira Općine | 0 | 200 | 0 |
| Broj udruga koje sudjeluju u organizaciji održavanja Snježne kraljice | 10 | 10 | 4 |

Mjera 4. Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 10. cilju – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će razviti i izgraditi komunalnu, javnu i prometnu infrastrukturu na području Općine Bistra. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Izgradnja groblja i mrtvačnica

- Izgradnja prometnica i nogostupa

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda

- Izgradnja i obnova dječjih i sportskih igrališta

- Izgradnja autobusnih stajališta

- Izgradnja komunalne infrastrukture Gospodarske zone Bistra

Općina Bistra kontinuirano radi na izgradnji i održavanju komunalne i prometne infrastrukture. U proteklom razdoblju izvršeni su radovi na obnovi asfaltnih površina na području Općine Bistra (Kružna ulica i odvojci Zelengaja, spoj Zelengaja i Poljske ulice, Ul. Braće Radića, Bajzećeva ulica, Ul. Pljuskovec, Ul. Mirka Štreka,Strmečka ulica, Novo naselje,Brezovečka ulica) u sklopu projekta Izgradnja kanalizacije– faza II. Općine ja provela radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta, te radove na čišćenju kanala, postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kućica na autobusnim stajalištima | 0 | 2 | 0 |
| Broj izgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 4 | 5 | 0 |
| Broj km izgrađenog sustava odvodnje | 7,29 | 8,29 | 0,45 |
| Broj km izgrađenih nogostupa | 1,45 | 4,45 | 0,6 |

Mjera 5. Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 10. cilju – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će Općina Bistra kontinuirano održavati prometnu i komunalnu infrastrukturu te urediti javne zelene površine. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Redovito održavanje i asfaltiranje prometnica i javnih površina

- Održavanje i unaprjeđenje javne rasvjete

- Nabava nove opreme za javne površine

- Provođenje sustavne brige o životinjama

Općina Bistra je zbrinula 8 životinja. Na području Općine u 2023. godini je asfaltirano 8.155m2 cesta.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj m² asfaltiranih cesta i javnih površina | 10.000 | 10.355 | 8.155m2 |
| Broj nabavljene nove opreme za javne površine | 0 | 9 | 0 |
| Broj zbrinutih životinja | 50 | 70 | 8 |

Mjera 6. Kvalitetno prostorno planiranje

Predmetna mjera doprinosi 10. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će prostorno urediti i izgraditi Općinu, a kako bi se to postiglo potrebno je ulagati u izradu raznih prostorno – planskih dokumenata, urbanu komasaciju i geodetsko-katastarske usluge. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su.

- Izgradnja općinskog centra

- Provođenje urbane komasacije

- Ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju

- Žičara Sljeme-Bistra-projektna dokumentacija

Uložena su sredstva u izradu prostorno-planske dokumentacije.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata | 0 | 1 | 3 |
| Postotak provedenog postupka urbane komasacije | 0 | 60 | 0 |

Mjera 7. Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, tako da će unaprijediti sustav upravljanja otpadom ulaganjem u infrastrukturu, sufinancirati izgradnju i sanacije odlagališta te provoditi učinkovitost sustava gospodarenja otpadom. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Izgradnja reciklažnog dvorišta

- Izgradnja odlagališta „Novi dvori“

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Na području Općine Bistra prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada nastalog u kućanstvima obavlja društvo Zaprešić d.o.o. Otpad se odvozi i odlaže na odlagalište Novi Dvori. Na području općine se nalazi jedno reciklažno dvorište.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Površina izgrađenog reciklažnog dvorišta u m² | 0 | 3.152 | 3.152 |
| Postotak izgrađenosti odlagališta otpada „Novi dvori“ | 0 | 40 | 0 |
| Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 1.500 | 2.000 | 6632 |

Mjera 8. Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život i 6. cilju Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, tako da će unaprijediti postojeće usluge i razviti nove zdravstvene i socijalne usluge. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Dodjela financijske pomoći obiteljima i kućanstvima

- Dodjela donacija udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

- Provođenje projekta „Zaželi“ u Općini za poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba

- Subvencioniranje veterinarskih usluga, mikročipiranje, kastracija i sterilizacija pasa i mačaka

- Provođenje Programa rada Vijeća za prevenciju

- Provođenje projekta „Želim posao“ u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada ciljnih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, djeca i mladi te osobe starije od 54 godine)

Općina Bistra je kroz godinu dodijelila financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima za 820 korisnika.

Financirano je 7 programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je trajao do travnja 2023. godine.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika koji primaju financijsku pomoć | 800 | 900 | 820 |
| Broj financiranih programa ili projekata udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti | 4 | 5 | 7 |
| Broj uključenosti djece i mladih u Program rada Vijeća za prevenciju | 0 | 20 | 0 |

Mjera 9. Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje

Predmetna mjera doprinosi 2. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, tako da će poboljšati razinu kvalitete odgojno-obrazovnih sadržaja i infrastrukture i pružiti bolju dostupnost školskog obrazovanja. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Ulaganje u opremu potrebnu za rad vrtića

- Dodjela učeničkih i studentskih stipendija

- Uređenje okoliša dječjeg vrtića

- Izgradnja područnog vrtića u Poljanici Bistranskoj

- Dodjela besplatnih udžbenika i radnih bilježnica učenicima

- Izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu

Općina Bistra sustavno radi na proširivanju vrtićkih kapaciteta planiranjem izgradnje novog smještajnog objekta, odnosno Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Općina je podmirila troškove za 220 djece vrtićke dobi.

U 2023. godini su dodijeljene stipendije za 11 studenata.

Općina svake godine sufinancira nabavu radnih bilježnica učenicima Osnovne škole, također se sufinancira škola u prirodi, te boravak u školi.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj djece upisane u vrtić u Dječji vrtić Kapljica | 200 | 220 | 220 |
| Broj dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija | 15 | 15 | 11 |
| Postotak izgrađenosti novog vrtića | 0 | 20 | 0 |

Mjera 10. Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC. 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život, tako da će izgraditi sportsko-rekreativnu infrastrukturu i unaprijediti sportsko-rekreativne sadržaje. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

- Dodjela donacija sportskim društvima

- Ulaganja u Sportski centar Bistra

- Unaprjeđenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i usluga

Sve navedene aktivnosti vezane uz sport financirane su preko Sportske zajednice, u 2023. godini financirano je 6 sportskih projekata sportskih društava. Općina Bistra je obnovila u prethodnom razdoblju 2 sportska objekta.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj financiranih programa ili projekata sportskih društava | 10 | 10 | 6 |
| Broj izgrađenih ili obnovljenih sportskih objekata | 0 | 1 | 2 |

Klasa: 023-02/24-02/03

Urbroj: 238-2-03-24-01

U Poljanici Bistranskoj, 15.02.2024.g.

Lokalni koordinator: Karlo Novosel                                   Općinski načelnik: Danijel Drviš