# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA BISTRA

# Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/25-01/03

URBROJ: 238-2-01-25-01

Bistra, 18.3.2025.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 35. sjednici 18.3.2025. godine donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 08/23, 04/24, 08/24) izvršen je kako slijedi:

# Članak 2.

# A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja

- Ceste i javno-prometne površine

| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NAZIV | IZNOS |
| 1.1. | Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 236.626,00 | 144.204,74 |  |  |
| 1.1.1. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje ) | 180.500,00 |  | KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJE | 48.000,00 |
|  |  |  | 88.402,12 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.257,47 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE | 8.144,65 |
| 1.1.2. | Izgradnja semafora u Bistranskoj ulici | 56.126,00 | 55.802,62 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 20.107,04 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE | 3.070,33 |
|  |  |  |  | POMOĆI-Državni proračun | 32.625,25 |

| 1.2. | Projektna dokumentacija i elaborati | 152.650,00 | 27.437,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike, ceste i rotor | 120.000,00 | 10.937,50 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.937,50 |
| 1.2.2. | Projektna i ostala dokumentacija za rekonstrukciju Severske ulice s komunalnom infrastrukturom | 30.000,00 | 16.500,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 |
| 1.3. | Stručni nadzor |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta | 2.650,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | UKUPNO | 389.276,00 | 365.898,64 |  |  |

| - Rekonstrukcija javne rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |  |
| 2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 18.250,00 |  | 11.250,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete | 7.000,00 |  | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Rekonstrukcija javne rasvjete SC Bistra | 11.250,00 |  | 11.250,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 11.250,00 |  |
|  | UKUPNO | 18.250,00 |  | 11.250,00 |  |  |  |  |

| - Dječja igrališta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZNOS | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |  |
| 3.1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta | 20.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Opremanje i rekonstrukcija dječjih igrališta | 20.000,00 |  | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 |  |
|  | UKUPNO | 20.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| - Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |
| 1.1. | Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa | 120.000,00 |  | 103.045,40 |  |  |  |
| 1.1.1. | Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura | 120.000,00 |  | 103.045,40 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 61.770,79 |
|  |  |  |  |  | KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ |  | 41.274,61 |
|  | UKUPNO | 120.000,00 |  | 103.045,40 |  |  |  |

C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra

| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NAZIV | IZNOSNO |
| 1.1. | Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra | 151.969,56 | 46.875,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.875,00 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.2. | Projektna dokumentacija | 33.200,00 | 33.086,07 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.086,07 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 13.000,00 |
| 1.3. | Procjena vrijednosti zemljišta | 3.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| 1.4. | Kupnja zemljišta | 6.640,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | UKUPNO | 194.809,56 | 79.961,07 |  |  |

| # SVEUKUPNO | # PLANIRANO | # IZVRŠENO |
| --- | --- | --- |
|  | # 742.335,56 | # 365.898,71 |

# Članak 2.

Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom glasniku Općine Bistra.

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                            Krešimir Gulić