# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA BISTRA

# Općinsko vijeće

KLASA: 022-01/24-01/36

URBROJ: 238-2-03-24-01

Bistra, 21.5.2024.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

| 1. Vodoopskrbni sustav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE |  | PLANIRANO |  |  |  | IZVRŠENO |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAZIV |  |  |  | IZNOS |  |  |  |
| 1.1. | Izgradnja vodoopskrbnog sustava |  | 227.566,00 € |  |  |  | 107.400,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 43.305,50 € |  |  |  |
| 1.1.1 | Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda |  | 120.819,73 € |  |  |  | 56.086,08 € |  | VIŠAK PRIHODA |  |  |  | 12.780,58 € |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |
| 1.1.2. | Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod |  | 102.786,27 € |  |  |  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 47.337,90 € |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47.337,90 € |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |
| 1.1.3. | Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda |  | 3.960,00 € |  |  |  | 3.976,09 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 3.976,09 € |  |  |  |
|  | UKUPNO |  | 227.566,00 € |  |  |  | 107.400,07 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sustav otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.Br. |  | OPIS STAVKE |  | PLANIRANO |  |  |  | IZVRŠENO |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAZIV |  |  |  | IZNOS |  |  |
| 2.1. |  | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda |  | 258.600,00 € |  |  |  | 65.765,03 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec |  | 16.457,63 € |  |  |  | 0,00 € |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIŠAK PRIHODA |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.1.2. |  | Ugradnja AMR ili SITO na CS Bistra |  | 100.987,49 € |  |  |  | 0,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 0,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.1.3. |  | Dogradnja, I. odvojak Gajeve |  | 19.154,88 € |  |  |  | 0,00 € |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.1.4. |  | Izgradnja kućnih priključaka na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda u Bistri |  | 104.000,00 € |  |  |  | 60.622,02 € |  | POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije |  |  |  | 54.000,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIŠAK PRIHODA |  |  |  | 6.622,02 € |  |  |
| 2.1.5. |  | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u GZ Bistra (ugovor 2021.) |  | 18.000,00 € |  |  |  | 5.143,01 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 5.143,01 € |  |  |
| 2.2. |  | Projektna dokumentacija |  | 13.557,07 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Izrada Idejnog i Glavnog projekta, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec |  | 663,61 € |  |  |  | 0,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.2.3. |  | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija Zaprešić 2021 – 2027.god. |  | 6.203,46 € |  |  |  | 0,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.2.4. |  | Novelacija studije izvodljivosti – FAZA II. |  | 50,00 € |  |  |  | 0,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.2.5. |  | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Izvlaštenje) |  | 6.640,00 € |  |  |  | 0,00 € |  | POMOĆI - EU FONDOVI |  |  |  | 0,00 € |  |  |
| 2.3. |  | Vodni doprinos |  | 10.232,93 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Vodni doprinos kao trošak ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra – FAZA II. |  | 10.232,93 € |  |  |  | 0,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  |  | 0,00 € € |  |  |
|  |  | UKUPNO |  | 282.390,00 € |  |  |  | 65.765,03 € |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # SVEUKUPNO | # PLANIRANO | # IZVRŠENO |
| --- | --- | --- |
|  | # 282.390,00 € | # 65.765,03 € |

# Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik

Danijel Drviš