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Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

	1.   Vodoopskrbni sustav	

	

	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	1.1.
	Izgradnja vodoopskrbnog sustava 
	227.566,00 €
	107.400,07
	

	
	
	
	
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	43.305,50 €

	1.1.1
	Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda
	120.819,73 €
	56.086,08 €
	VIŠAK PRIHODA
	12.780,58 €

	
	
	
	
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 €

	1.1.2.
	Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod 
	102.786,27 €
	
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	47.337,90 €

	
	
	
	47.337,90 €
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 €

	1.1.3.
	Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda
	3.960,00 €
	3.976,09 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	3.976,09 €

	
	UKUPNO
	227.566,00 €
	107.400,07 €
	

	

2. Sustav otpadnih voda

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	
2.1.
	
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	258.600,00 €
	65.765,03 €
	

	2.1.1.
	Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec 
	16.457,63 €
	0,00 €
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 €

	



	


	


	


	VIŠAK PRIHODA
	0,00 €

	2.1.2.
	

Ugradnja AMR ili SITO na CS Bistra
	100.987,49 €
	0,00 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00 €

	
	
	
	
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 €

	2.1.3.
	Dogradnja, I. odvojak Gajeve
	19.154,88 €
	0,00 €
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00 €

	2.1.4.
	Izgradnja kućnih priključaka na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda u
Bistri
	104.000,00 €
	60.622,02 €
	POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije
	54.000,00 €

	
	
	
	
	VIŠAK PRIHODA
	6.622,02 €

	2.1.5.
	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u GZ Bistra (ugovor 2021.)
	18.000,00 €
	5.143,01 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	5.143,01 €

	2.2.
	Projektna dokumentacija
	13.557,07 €
	0,00 €
	

	2.2.2.
	Izrada Idejnog i Glavnog projekta, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec  
	663,61 €
	0,00 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00 €

	2.2.3.
	Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija Zaprešić 2021 – 2027.god.
	6.203,46 €
	0,00 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00 €

	2.2.4.
	Novelacija studije izvodljivosti – FAZA II.
	50,00 €
	0,00 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00 €

	2.2.5.
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Izvlaštenje)
	6.640,00 €
	0,00 €
	POMOĆI - EU FONDOVI
	0,00 €

	2.3.
	Vodni doprinos
	10.232,93 €
	0,00 €
	

	2.3.1.
	Vodni doprinos kao trošak ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra – FAZA II.
	10.232,93 €
	0,00 €
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00 € €

	
	UKUPNO
	282.390,00 €
	65.765,03 €
	
	



	
SVEUKUPNO
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	
	282.390,00 €
	65.765,03 €



Članak 2.
Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik
                                                                                                                            Danijel Drviš
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