# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA BISTRA

# Općinsko vijeće

# KLASA: 021-01/24-01/70

# URBROJ: 238-2-01-24-01

# Bistra, 18.12.2024.

Temeljem članka 19. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ), te sukladno članku  30. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 34. sjednici održanoj 18.12.2024. godine donosi

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Programom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu se utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na distributivnom vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge vodoopskrbe i odvodnje, Zaprešić, Zelengaj 15, odnosno ovim programom se planira gradnja i projektiranje komunalnih vodnih građevina na području Općine Bistra u 2025. godini.

Članak 2.

# Sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

| R.B. | IZVORI FINANCIRANJA | PLANIRANO 2025. |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 236.413,00 € |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 201.650,00 € |
| 3. | POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije | 100.000,00 € |
|  | UKUPNI PRIHODI | 538.063,00 € |

# Članak 3.

# Sredstava iz članka 2. utrošiti će se za namjene iskazane u  tablicama pod rednim brojevima 1., i 2., ovog članka kako slijedi:

| - Vodoopskrbni sustav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |
|  |  |  | NAZIV |  | PLANIRANO |
| 1.1. | Izgradnja vodoopskrbnog sustava | 341.423,00 € |  |  |  |
| 1.1.1 | Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda | 219.225,95 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 119.493,00 |
|  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  | 99.732,95 € |
| 1.1.2. | Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod | 100.000,00 € | POMOĆI-Kapitalne pomoći Županije |  | 100.000,00 € |
| 1.1.3. | Sanacija Vodosprema | 7.823,53 € | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  | 267,05 € |
|  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.556,48 € |
| 1.1.4. | Zamjena elektro i strojarske opreme na vodocrpilištu Šibice | 6.853,52 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 6.853,52 € |
| 1.1.5. | Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda | 7.520,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.470,00 € |
|  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  | 5.050,00 € |
|  | UKUPNO | 341.423,00€ |  |  |  |

| - Sustav otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NAZIV |  |  | PLANIRANO |  |
| 2.1. | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | 150.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Izgradnja kućnih priključaka na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda u Bistri | 150.000,00 € |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  | 94.000,00 € |  |  |
|  |  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 56.000,00 € |  |  |
| 2.2. | Projektna dokumentacija | 39.672,26 € |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija Zaprešić 2021 – 2027.god. (70km nove mreže) | 3.032,26 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  | 3.032,26 € |  |
| 2.2.2. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lešnjaki sa priključkom na ulicu Zelengaj (1970 m + crpna stanica) | 30.000,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  | 30.000,00 € |  |
| 2.2.3. | Tehnički pregled i uporabna dozvola za Kanalitaciju radne zone Jablanovec | 6.640,00 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  | 6.640,00 € |  |
| 2.3. | Vodni doprinos | 10.000,00 € |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Vodni doprinos kao trošak ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra – FAZA II. | 6.967,74 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  |  | 4.367,74 € |  |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |  |  | 2.600,00 € |  |
|  | UKUPNO | 196.640,00 € |  |  |  |  |  |  |

# SVEUKUPNO PLANIRANO : 538.063,00 €

# Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Krešimir Gulić