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Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

Članak 2.
		
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
			
1. Ceste i javno-prometne površine
					
	[bookmark: OLE_LINK1]R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	1.1.
	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta  
	617.313,09
	417.523,11
	

	1.1.1.
	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje )
	54.000,00
	
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	
	
	
	0,00
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00

	
	
	
	
	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00

	1.1.2.
	Poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici
	54.000,00
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	
	
	
	
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00




	1.1.3.
	 Izgradnja semafora na križanju 
Sportska ul. – Gajeva ul. – Bistranska ul.
	58.626,25
	1.030,29
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	1.030,29

	
	
	
	
	KAPITALNE POMOĆI - MUP
	0,00

	
	
	
	
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00

	
	
	
	
	PRIHODI OD HRVATSKIH VODA
	0,00

	1.1.4.
	Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje
	450.686,84
	416.492,82
	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 
	376.675,98

	
	
	
	
	KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
	39.816,84

	
1.2.
	Kupnja zemljišta
	16.000,00
	0,00
	

	
1.2.1.
	Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici
	16.000,00
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	
1.3.
	Projektna dokumentacija i elaborati
	35.650,00
	0,00
	

	1.3.1.
	Projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici
	13.000,00
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	1.3.2.
	Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste
	20.000,00
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	
	
	
	
	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00

	1.3.3.
	Elaborati
	2.650,00
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	1.4.
	Stručni nadzor
	10.801,00
	10.800,32
	

	1.4.1.
	Rekonstrukcija Podgorske ulice 
	10.801,00
	10.800,32
	VENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
	10.800,32

	
	UKUPNO
	679.764,09
	428.323,43
	




	2. Rekonstrukcija javne rasvjete

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	
2.1.
	
Rekonstrukcija javne rasvjete
	16.000,00
	15.825,00
	

	2.1.1.
	Proširenje javne rasvjete 
	16.000,00
	15.825,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	15.825,00

	
	UKUPNO
	16.000,00
	15.825,00
	




	3. Dječja igrališta

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZNOS
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	
3.1.
	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta
	22.000,00
	0,00
	

	3.1.1.
	Opremanje i rekonstrukcija dječjih igrališta
	22.000,00
	
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00

	
	
	
	0,00
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	 
	UKUPNO 
	22.000,00
	0,00
	






B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	1. Izgradnja groblja


	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOS

	1.1.
	Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa
	215.900,00
	55.451,80
	

	1.1.1.
	Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura
	215.900,00
	

55.451,80
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	49.615,71

	
	
	
	
	KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ
	5.836,09

	
	
	
	
	VIŠAK PRIHODA
	0,00

	 
	UKUPNO
	215.900,00
	55.451,80
	










C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra 

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	IZNOSNO

	1.1.
	Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra 
	276.450,00
	0,00
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00

	
	
	
	
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	0,00

	
	
	
	
	KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
	0,00

	
	
	
	
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00

	1.2.
	Projektna dokumentacija
	26.920,00
	

410,39
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	410,39

	
	
	
	
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	0,00

	
	
	
	
	KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
	0,00

	
	
	
	
	VIŠAK PRIHODA
	0,00

	1.3.
	Procjena vrijednosti zemljišta
	5.700,00
	7.514,73
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	7.514,73

	1.4.
	Kupnja zemljišta
	6.640,00
	0,00
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	0,00

	 
	UKUPNO
	315.710,00
	7.925,12
	





	
SVEUKUPNO
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	
	1.249.374,09 €
	507.525,25 €





Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.


Općinski načelnik
                                                                                                                            Danijel Drviš
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