# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA BISTRA

# Općinski načelnik

KLASA: 022-01/24-01/35

URBROJ: 238-2-03-24-01

Bistra, 21.5.2024.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

# Članak 2.

# A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja

- Ceste i javno-prometne površine

| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NAZIV | IZNOS |
| 1.1. | Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 617.313,09 | 417.523,11 |  |  |
| 1.1.1. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje ) | 54.000,00 |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.1.2. | Poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici | 54.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |

| 1.1.3. | Izgradnja semafora na križanju Sportska ul. – Gajeva ul. – Bistranska ul. | 58.626,25 | 1.030,29 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 1.030,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI - MUP | 0,00 |
|  |  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHODI OD HRVATSKIH VODA | 0,00 |
| 1.1.4. | Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje | 450.686,84 | 416.492,82 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 376.675,98 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 39.816,84 |
| 1.2. | Kupnja zemljišta | 16.000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici | 16.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.3. | Projektna dokumentacija i elaborati | 35.650,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici | 13.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.3.2. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste | 20.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.3.3. | Elaborati | 2.650,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.4. | Stručni nadzor | 10.801,00 | 10.800,32 |  |  |
| 1.4.1. | Rekonstrukcija Podgorske ulice | 10.801,00 | 10.800,32 | VENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 10.800,32 |
|  | UKUPNO | 679.764,09 | 428.323,43 |  |  |

| - Rekonstrukcija javne rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |  |
| 2.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 16.000,00 |  | 15.825,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete | 16.000,00 |  | 15.825,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 15.825,00 |  |
|  | UKUPNO | 16.000,00 |  | 15.825,00 |  |  |  |  |

| - Dječja igrališta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZNOS | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |  |
| 3.1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta | 22.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Opremanje i rekonstrukcija dječjih igrališta | 22.000,00 |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 0,00 |  |
|  | UKUPNO | 22.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| - Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO |  | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |  |
|  |  |  |  |  | NAZIV |  | IZNOS |
| 1.1. | Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa | 215.900,00 |  | 55.451,80 |  |  |  |
| 1.1.1. | Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura | 215.900,00 |  | 55.451,80 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA |  | 49.615,71 |
|  |  |  |  |  | KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ |  | 5.836,09 |
|  |  |  |  |  | VIŠAK PRIHODA |  | 0,00 |
|  | UKUPNO | 215.900,00 |  | 55.451,80 |  |  |  |

C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra

| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NAZIV | IZNOSNO |
| 1.1. | Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra | 276.450,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.2. | Projektna dokumentacija | 26.920,00 | 410,39 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 410,39 |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
|  |  |  |  | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
|  |  |  |  | VIŠAK PRIHODA | 0,00 |
| 1.3. | Procjena vrijednosti zemljišta | 5.700,00 | 7.514,73 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.514,73 |
| 1.4. | Kupnja zemljišta | 6.640,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | UKUPNO | 315.710,00 | 7.925,12 |  |  |

| # SVEUKUPNO | # PLANIRANO | # IZVRŠENO |
| --- | --- | --- |
|  | # 1.249.374,09 € | # 507.525,25 € |

# Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik

Danijel Drviš