REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 76. i 79. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” br. 144/21 ) i članku 17., 21., 22. i 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( “Narodne novine” br. 85/2023), donosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. godine.

Proračun Općine Bistra za 2024. godinu donesen je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj  14.12.2023. g. (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 8/2023 ).

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu donesena je 21.05.2024. g. na 30. sjednici Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 4/2024 ).

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu donesena je 18.12.2024. g. na 34. sjednici Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Bistra” br. 8/2024 ).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu prikazuje se prema II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2024. godinu.

Sukladno članku 17., 22. i 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” br. 85/2023 ), Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja, obrazloženja posebnog dijela i posebnih izvještaja: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Računa prihoda i rashoda

- Računa financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka.

Sažetak može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje, odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Podaci u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iskazuju se za izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan, indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

  - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine iznose 6.035.288,98 €, što je 86,18 % od planiranih prihoda i 110,21 % od izvršenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi poslovanja iznose 5.909.036,72 €, što je 86,48 % u odnosu na planirane prihode u 2024. g. i 108,61 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine kada je izvršeno 5.440.716,67 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 126.252,26 €, što je 74,27 % od planiranih prihoda, dok je prethodne godine u istom razdoblju izvršenje bilo 35.251,73 €.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine iznose 6.256.893,43 €, što je 85,01 % od planiranih rashoda i 99,67 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 4.896.406,98 €, što je 111,03 % u odnosu na izvršenje rashoda poslovanja u istom razdoblju 2023. g. kada je izvršeno 4.410.076,50 €. U odnosu na planirane rashode poslovanja u 2024. g.  izvršenje iznosi 89,30 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.360.486,45 €, što je 72,86 % u odnosu na izvršenje 2023. godine kada je izvršeno 1.867.249,30 €, a u odnosu na planirane rashode u 2024. godini  izvršeno je 72,48 %.

Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine je manjak i iznosi 221.604,45 €.

Primitaka od financijske imovine i zaduživanja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine nije bilo, dok je izvršenje u istom razdoblju prethodne godine iznosilo 953.917,54 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 610.589,48 €, odnosno 99,79 % u odnosu na planirane izdatke, te 491,88 % u odnosu na izvršene izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Neto zaduživanje iznosi -610.589,48 €.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine ostvaren je manjak koji iznosi 832.193,93 €. Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti  iznosi 600.239,35 €.

Ukupno ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine je manjak i iznosi 231.954,58 €.

  - Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 5.909.036,72 €, što je 86,48 % od planiranog, a u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2023. g. izvršeno je 108,61 %.

Prihodi od poreza u 2024. godini ostvareni su u iznosu 3.732.528,10 €, što je 92,12 % od planiranih prihoda u 2024. godini i 111,56 % od izvršenih prihoda od poreza za isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge i ostale prihoda od poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 1.311.219,54 €, što je 74,79 % od planiranih prihoda i 114,52 % od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz gradskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte: “Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj i kulturno turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra” i ” Izgradnja područnog vrtića Kapljica”.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 91.805,40 €, što je 85,43 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i 67,11 % u odnosu na plan za 2024. g. To su prihodi od kamata i zateznih kamata, prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine, naknade za koncesiju (dimnjačar), naknade za korištenje nefinancijske imovine ( prema Rješenju HAKOM-a Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu za pristup i korištenje kabelske kanalizacije i pravo služnosti, a Zagorski Metalac d.o.o. zakupninu plinske mreže ), te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u periodu od 01.01. – 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 662.453,25 €, što je u odnosu na planirano u 2024. godini 86,26 %  i 90,48 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na upravne i administrativne pristojbe ( prihodi od prodaje državnih biljega ), prihode po posebnim propisima ( vodni doprinos i šumski doprinos ), naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, ostale nespomenute prihode, te prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u razdoblju od 01.01. -31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 110.670,61 €, što je 91,55 % od planiranog iznosa za 2024. godinu i 100,69 % u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni se prihodi odnose na prihode od Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Zagrebačke županije prema Sporazumu o sufinanciranju održavanja Sljemenske ceste Gornja Bistra – Crveni spust, te na prihode od Hrvatskih voda za troškove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 359,82 €, što je 15,31 % od plana za 2024. godinu i 70,43 % u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na prihode od troškova provedbe ovrha.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 126.252,26 €, što je 74,27 % u odnosu na planirane prihode, te 358,14 % u odnosu na izvršenje prethodne godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i stambenih objekata naslijeđenih kao ošasna imovina.

RASHODI

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. rashodi poslovanja su izvršeni u ukupnom iznosu od 4.896.406,98 € ili 89,30 % od plana za 2024. godinu i 111,03 % od izvršenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 1.246.157,74 €, što je u odnosu na plan za 2024. godinu 97,94 %, a indeks izvršenja za isto razdoblje prethodne godine iznosi 121,33 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 10 službenika, 1 namještenika i 1 dužnosnika u Općini Bistra, i na rashode za zaposlene za 3 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica, Općinska knjižnica Bistra i Kulturno – turistički centa Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima zaposlenih 41 djelatnika, Općinska knjižnica Bistra ima zaposlene 2 djelatnice i Kulturno- turistički centar Bistra ima zaposlene 2 djelatnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.433.634,59 €, odnosno 90,07 % prema planu za 2024. g. i 89,67 % prema izvršenju za isto razdoblje prethodne  godine. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima  ( naknade za prijevoz, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostale naknade troškova zaposlenima), rashode za materijal i energiju ( uredski materijal, energija, sitni inventar i materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena i radna odjeća i obuća ), rashode za usluge ( usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investivijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostale usluge ), i ostale nespomenute rashode poslovanja ( naknade vijećnicima, povjerenstvima i sl., premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 90.989,70 €, odnosno 76,11 % od planiraniranih sredstava u 2024. godini i 181,31 % prema izvršenim rashodima prethodne godine. Financijski rashodi odnose se na otplate kamata po kreditima i zajmovima, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode ( troškovi javnih bilježnika i sudskih pristojbi, Hrvatske radiotelevizije i Državnog proračuna - naplata 5 % prihoda, prijenosi sredstava za izvlaštenja nekretnina, plaćanje dugova na naslijeđenoj ošasnoj imovini i ostalih nespomenutih financijskih rashoda- obrada kredita ).

Subvencije su izvršene u iznosu 29.100,47 €, što je 55,76 % od planiranog i 145,45 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine. Odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora              ( sufinanciranje ostalih dječjih vrtića ) i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( Zaprešić d.o.o. za projekt ”Ne budi loš, koristi koš”).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 149.260,27 €, odnosno prema planu za 2024. godinu 97,22 %, a prema izvršenju rashoda za isto razdoblje 2023. g. 157,16 %. Pomoći se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Osnovnoj školi Bistra za sufinanciranje plaća učiteljicama na produženom boravku za 1. i 2. razrede, za financiranje radnih bilježnica za učenike OŠ Bistra za školsku godinu 2024./2025., za sufinanciranje škole u prirodi, školskih natjecanja i rashoda za prvi dan škole, za sufinanciranje dječjih vrtića kojima je osnivač druga JLS ( Poliklinika Suvag, Grad Zagreb-vrtići, Dječji vrtić Šumska Jagoda i Dječji vrtić Potočić Tuheljski ), te na sufinanciranje nabave opreme Domu zdravlja Zagrebačke županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu 43.117,30 €, odnosno 56,27 % prema planu za 2024. g. i 102,65 % u odnosu na godišnje izvršenje za 2023. godinu. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu ( jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, novčane pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza korisnika centra za rehabilitaciju Zaprešić, stipendije i školarine, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima – Uskrsnica i Božićnica ) i pomoći u naravi (sufinanciranje troškova stanovanja, financiranje poštarine za plaćene račune komunalne naknade i refundacija troškova najamnine prema ugovoru za Pejakić Katicu).

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 904.146,91 €, odnosno sa 81,71 % prema planiranim sredstvima za 2024. g., a u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine sa 195,73 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi ( udrugama ), sportu  ( Zajednici sportskih udruga Općine Bistra ), donacije udrugama u gospodarstvu, udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, udrugama za protupožarnu zaštitu ( DVD-u Bistra ), Hrvatskom crvenom križu, tekuće donacije vjerskim zajednicama ( Župi sv. Nikole biskupa Bistra ), te kapitalne pomoći za vodno-komunalne projekte aglomeracije Zaprešić i za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na području Općine Bistra Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o., te Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o. za izgradnju groblja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. izvršeni su u iznosu 1.360.486,45 €, odnosno 72,48 % u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu i 72,86 % prema izvršenju istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024.g.. a također nije bilo ni izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.349.236,45 € i odnose se na Izgradnju Područnog vrtića Kapljica, izgradnju semafora Bistranska- Sportska- Gajeva, Izgradnju pješačkog pločnika u Stubičkoj, nabavu računala i računalne opreme, telefona, uređaja (plinski bojler), opreme (kamere), rashode za knjige Općinske Knjižnice Bistra i rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu ( ulaganja u projektnu i prostorno - plansku dokumentaciju ).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 11.250,00 € i odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima  ( nabava i montaža led reflektora na sportskom domu ).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prema strukturi izvora financiranja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. izvršenje prihoda je prema sljedećim izvorima:

- Opći prihodi i primici = 3.984.062,81 € - 92,45 % u odnosu na planirano i 119,03 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Vlastiti prihodi = 128.832,84 € - 84,17 % u odnosu na planirano i 84,98 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Prihodi za posebne namjene = 734.887,42 € - 84,85 % u odnosu na planirano i 92,30 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Pomoći = 1.060.688,15 € - 70,59 % u odnosu na planirano i 92,64 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Donacije = 253,00 € - 18,74 % u odnosu na planirano i 27,00 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine = 126.564,76 € - 74,23 % u odnosu na planirano i 359,03 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema strukturi izvora financiranja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. izvršenje rashoda odnosi se na sljedeće izvore:

- Opći prihodi i primici = 3.572.917,27 € - 79,61 % u odnosu na planirano i 136,04 % od izvršenja istog razdoblja prethodne  godine

- Vlastiti prihodi = 128.616,83 € - 84,02 % u odnosu na planirano i 83,60 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Prihodi za posebne namjene = 780.622,04 € - 91,10 % u odnosu na planirano i 99,47 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Pomoći = 1.434.587,41 € - 94,45 % u odnosu na planirano i 94,35 % od izvršenja istog razdoblja prethodne  godine

- Donacije = 253,00 € - 18,74 % u odnosu na planirano i 27,00 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine

- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine = 312,50 € - 0,98 % u odnosu na planirano i  0,89 % od izvršenja istog razdoblja prethodne  godine

- Namjenski primici od zaduživanja = 339.534,38 € - 109,53 % u odnosu na planirano i  36,01 % od izvršenja istog razdoblja prethodne  godine

- Višak prihoda ( iz prijašnjih godina ) = 50,00 € - 100,00 % u odnosu na planirano i 0,02 % od izvršenja istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska kasifikacija 01- Opće javne usluge izvršeno je u iznosu od 948.939,42 €, odnosno 87,14 % od plana za 2024. g. i 139,48 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 02- Obrana izvršeno je u iznosu od 3.000,00 €, odnosno 37,04 % od plana za 2024. g. i 95,68 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 03- Javni red i sigurnost izvršeno je u iznosu od 75.878,76 €, odnosno 95,79 % od plana za 2024. g. i 109,53 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 04- Ekonomski poslovi  izvršeno je u iznosu od 6.725,04 €, odnosno 24,02 % od plana za 2024. g. i 1,28 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 05- Zaštita okoliša izvršeno je u iznosu od 13.879,95 €, odnosno 85,76 % od plana za 2024. g. i 110,35 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 06- Usluge unapređenja stanovanja i zajednice izvršeno je u iznosu od 1.854.518,43 €, odnosno 71,84 % od plana za 2024. g. i 84,42 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 07- Zdravstvo izvršeno je u iznosu od 36.077,01 €, odnosno 91,51 % od plana za 2024. g. i 202,09 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 08- Rekreacija, kultura i religija izvršeno je u iznosu od 331.902,50 €, odnosno 81,27 % od plana za 2024. g. i 20,13 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 09- Obrazovanje izvršeno je u iznosu od 2.337.590,27 €, odnosno 95,81 % od plana za 2024. g. i 238,73 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Funkcijska kasifikacija 10- Socijalna zaštita izvršeno je u iznosu od 648.382,05 €, odnosno 96,72 % od plana za 2024. g. i 443,66 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

  - Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine nije bilo Primitaka od financijske imovine i zaduživanja

Za financiranje su korištena sredstva prethodnih godina u iznosu od 600.239,35 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 610.589,48 €, odnosno 99,79 % u odnosu na planirane izdatke, te 491,88 % u odnosu na izvršenje 2023. g.

Neto financiranje iznosi -10.350,13 €.

- Općina Bistra dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 339.901,27 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08 ), 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.259.026,70 € ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ), 2022.g. za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) u iznosu 695.616,66 € ( Ugovor INJS-22-1102088 ) i 2024. godine za Izgradnju Područnog vrtića Kapljica u iznosu od 2.140.000,00 eura (Ugovor o kreditu br. INJN-24-1103342).

- Općina Bistra se u 2023. godini kratkoročno zadužila kod Erste&Staiermӓrkische bank d.d. radi premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava iz EU i Proračuna Republike Hrvatske i dospijeća obveza na projektu „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“, za iznos kredita od 700.000,00 eura s rokom otplate do 12.07.2024. godine.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Bistra iznose 500.197,20 €:

- =27.743,72 € za dugoročni kredit HBOR-a iz 2008.g. – Izgradnja pješačkih pločnika i oborinske odvodnje

kredit je na dan 29.11.2024.g. otplaćen u cijelosti.

- =472.453,48 € - za kratkoročni kredit Erste&Staiermӓrkische banke iz 2023. godine.

kratkoročni kredit je na dan 02.05.2024.g. otplaćen u cijelosti.

Dječji vrtić Kapljica se dugoročno kreditno zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2019. godini za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica” na iznos kredita 116.723,89 € (Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 potpisan je 27.03.2019. godine ), 2020. godine za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 316.540,29 € (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 potpisan je 17.02.2020. godine ), i za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – vlastiti udio na iznos kredita 71.209,36 € (Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 potpisan je 21.07.2020. godine ).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita Dječjeg vrtića Kapljica iznose 110.392,28 €:

- = 23.347,76 € za kredit „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Kapljica“

- = 23.736,48 € za kredit „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ ( za vlastiti udio )

kredit je na dan 31.12.2024.g. otplaćen u cijelosti.

- = 63.308,04 € za kredit „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ – obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika ( konto 239560 ).

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ( izvor 8.0- Namjenski primici od zaduživanja ) nisu izvršeni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 610.589,48 € iz sljedećih izvora financiranja:

- Izvor 1.0 Opći prihodi i primici =333.970,48 €– izdaci za otplatu kredita Općine Bistra

- Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja korisnika =47.084,24 € - izdaci za otplatu kredita Dječjeg vrtića Kapljica

- Izvor 5.8 Pomoći EU fondovi =39.974,46 € – izdaci za otplatu kredita Općine Bistra

- Izvor 7.0 Prihodi od prodaje zemljišta =27.301,00 € – izdaci za otplatu kredita Općine Bistra

- Izvod 7.2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine= 98.951,26 € – izdaci za otplatu kredita Općine Bistra

- Izvor 9.2. Višak prihoda MRRFEU-korisnik =63.308,04 € - obveze proračuna Općine Bistra za naplaćene prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kapljica

Neto financiranje iznosi -610.589,49 €.

Za financiranje su korištena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 624.741,35 € iz sljedećih izvora:

- Izvor 1.0. Opći prihodi i primici = 548.262,78 ( prihodi od poreza )

- Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene = 15.321,33 €

- Izvor 5.0 Pomoći- Državni proračun = 8.132,78 €

- Izvor 5.3. Pomoći – kapitalne pomoći od Zagrebačke županije = 13.000,00 €

- Izvor 5.8. Pomoći – EU fondovi = 39.974,46 €

- Izvor 9.1. Višak prihoda – korisnik = 50,00 € (višak iz prijašnjih godina – Knjižnica )

Realizacija prihoda i rashoda po izvorima financiranja

U tablici su dani pregledi realizacije prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. g. prema izvorima financiranja:

- OPĆINA BISTRA

| REDNI BROJ | IZVOR FINANCIRANJA | MANJAK | VIŠAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici- Izvor 1.0. |  | 504.174,98 € |
| 2. | Prihodi za posebne namjene - Izvor 4.0.3. | -36.698,01 € |  |
| 3. | Pomoći – Izvor 5.3. |  | 9.395,00 € |
| 4. | Pomoći – Izvor 5.8. (EU fondovi VRTIĆ) | -363.129,61 € |  |
| 5. | Kredit HBOR- Izvor 8.0 (VRTIĆ) | -339.534,38 € |  |
|  | UKUPNO manjak / višak | - 739.362,00 € | 513.569,98 € |
|  | Razlika (višak - manjak) = manjak | - 225.792,02 € |  |
|  | Realizacija viška prihoda iz 2023. godine | 600.189,35 € |  |
|  | UKUPNO 2024.g. = manjak prihoda | -825.981,37 € |  |

- DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. g. prema izvorima financiranja:

| REDNI BROJ | IZVOR FINANCIRANJA | MANJAK | VIŠAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici ( Općina Bistra )- Izvor 1.1. |  | 79.592,79 € |
| 2. | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine -Izvor 1.2 | -2.657,78 € |  |
| 3. | Vlastiti prihodi korisnik-Izvor 3.1 |  | 216,01 € |
| 4. | Prihodi za posebne namjene-korisnik -Izvor 4.9 | -19.559,79 € |  |
| 5. | Pomoći korisnik-Izvor 5.7 |  | 968,13 € |
| 7. | Kapitalne pomoći -Rekonstr.i dogradnja-realizacija viška iz 2021.g.-Izvor 9.2 = manjak | -63.308,04 € |  |
|  | UKUPNO manjak / višak | -85.525,61 € | 80.776,93 € |
|  | UKUPNO 2024.g. (višak– manjak) = manjak | - 4.748,68 € |  |

3.   OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. g. prema izvorima financiranja

| REDNI BROJ | IZVOR FINANCIRANJA | MANJAK | VIŠAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici – Izvor 1.1. | -467,31 € |  |
| 2. | Prihodi za posebne namjene- Izvor 4.9. |  | 1.342,51€ |
|  | UKUPNO manjak / višak | -467,31 € | 1.342,51 € |
|  | Razlika (višak - manjak) = višak | 875,20 € |  |
|  | Realizacija viška prihoda iz 2023 godine – Izvor 9.1. | 50,00 € |  |
|  | Rezultat poslovanja 2024. g (višak – manjak) = višak | 825,20 € |  |

- KULTURNO – TURISTIČKI CENTAR BISTRA

Realizacija prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. g. prema izvorima financiranja

| REDNI BROJ | IZVOR FINANCIRANJA | MANJAK | VIŠAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici – Izvor 1.1. | -2.289,08 € |  |
|  | UKUPNO manjak / višak | -2.289,08 € |  |
|  | Rezultat poslovanja 2024. g (višak – manjak) = manjak | -2.289,08 € |  |

Ukupni konsolidirani manjak 01.01.2024.-31.12.2024. =    832.193,93 €

Realizacija viška prihoda  iz 2023.g.                                        =    600.239,35 €

UKUPNO REZULTAT GODINE = manjak                                   =    231.954,58 €

- OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio proračuna sadrži:

– izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvršenje po programskoj klasifikaciji.

  - Izvršenje rashoda po organizacijskoj klasifikaciji

Proračun Općine Bistra podijeljen je na 3 razdjela: Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

RAZDJEL 001. – OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. izvršeni su rashodi u iznosu 31.312,87 €, što je 79,25 % od planiranih sredstava za 2024. godinu.

RAZDJEL 002. – OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 00201 – OPĆINSKI NAČELNIK

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. izvršeni su rashodi u iznosu 136.865,98 €, što je 78,72 % od planiranih sredstava za 2024. godinu.

RAZDJEL 003. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi u iznosu 6.699.304,06 € što je 86,35 % planiranih sredstava u 2024. godini.

Razdjel  003. Jedinstveni upravni odjel podijeljen je na 4 glave :

GLAVA 00301 – Jedinstveni upravni odjel  - stručne službe Općine

GLAVA 00302 – Dječji vrtić Kapljica – proračunski korisnik

GLAVA 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – proračunski korisnik

GLAVA 00304 – Kulturno – turistički centar Bistra – proračunski korisnik

GLAVA 00301 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U odnosu na plan za 2024. godinu rashodi su izvršeni sa 82,41 %, u iznosu od 4.333.951,63 €.

GLAVA 00302 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2024. godinu rashodi su izvršeni sa 96,20 %, u iznosu od 2.276.298,21 €.

GLAVA 00303 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2024. godinu rashodi su izvršeni sa 88,65 %, u iznosu od 78.738,20 € .

GLAVA 00304 – KULTURNO – TURISTIČKI CENTAR BISTRA

Novi proračunski korisnik osnovan i počeo s radom u 2024. godini - u odnosu na plan za 2024. godinu rashodi su izvršeni sa 23,23 %, u iznosu od 10.316,02 €.

  - Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji

RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE – 31.312,87 eura

Glava 00101 – Općinsko vijeće – 31.312,87 eura

Program 1001: Program rada predstavničkog tijela -  31.312,87 eura – 79,25 %

Cilj Programa - Osnovni cilj ovog programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad predstavničkog tijela i radnih tjela Općinskog vijeća te obilježavanje dana Općine Bistra. Poseban cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje su na izborima izabrali u predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine br. 29/19, 98/19), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21), Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Bistra", br. 7/21), Odluka o javnim priznanjima Općine Bistra (“Službeni glasnik” Općine Bistra br. 17/02).

Obrazloženje - U okviru ovog programa planirana su sredstva za naknade Općinskim vijećnicima, reprezentaciju, Savjet mladih, tekuće donacije političkim strankama, javna priznanja i nagrade te obilježavanje Dana općine. Sredstvima u okviru ovog programa planira se ispunjenje tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Općinskog vijeća kao i isplata naknada za rad vijećnicima te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Osiguravaju se i ostali potrebni uvjeti za transparentan rad i dostupnost svih informacija sa održanih sjednica, izvještavanjem kroz natpise u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja, te objavu svih akata u Službenom glasniku Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti:  broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2024. godine, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici te broj gostovanja u elektronskim medijima, broj uručenih javnih priznanja i nagrada te brojnost sadržaja organizacije proslave Dana općine.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 39.510,00 €, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 31.312,87 € ( 79,25% ) iz izvora općih prihoda i primitaka,  kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog vijeća  – 13.395,93 eura,

- Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Bistra – 17.916,94 eura.

RAZDJEL 002 – OPĆINSKI NAČELNIK- 136.865,98 eura

Glava 00201 – Općinski načelnik – 136.865,98 eura

Program 1002: Program rada Općinskog načelnika – 65.491,31 eura – 75,83 %

Cilj Programa – Osnovni cilj programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga ureda Općinskog načelnika, kao preduvjet pripreme za donošenje akata iz njegove nadležnosti.

Zakonska osnova - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 28/10, 10/23), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 187/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11,  22/13, 103/14,  03/15, 93/16, 44/17 i 66/19), Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (”Narodne novine” br. 88/2024), Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21, 36/24 ), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra" broj 2/21).

Obrazloženje - Sredstva osigurana u okviru ovog programa odnose se na provedbu mjera i aktivnosti za osiguravanje rada iz djelokruga izvršne vlasti.

Pokazatelj uspješnosti:  broj donesenih akata u 2024. godini, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici te broj gostovanja u elektronskim medijima, broj održanih sastanaka sa strankama, djelatnicima, voditeljima odsjeka, pročelnikom, poslovnim partnerima, broj prisustvovanja raznim događanjima i manifestacijama na području Općine Bistra, susjednih općina i šire.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 86.362,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 65.491,31 eura ( 75,83 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Redovni rad Općinskog načelnika – 65.491,31 eura.

- Aktivnost: Proračunska pričuva – 0,00 eura

Program 1003: Pokroviteljstva i obljetnice – 71.374,67 eura – 81,57 %

Cilj Programa – Osnovni cilj ovog programa je poticanje kulturnog, sportskog i zabavnog stvaralaštva i amaterizma te ulaganje u očuvanje identiteta i prepoznatljivost Općine, a posebni ciljevi su stvaranje preduvjeta sa svrhom iskorištavanja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi općina postala prepoznatljiva i atraktivna destinacija.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj  144/21), Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ).

Obrazloženje - Programom pokroviteljstva i obljetnice planirana su sredstva za obilježavanje Dana Bistre i Bistranske čušpajzijade, provedbu drugih manifestacija u toku godine, izdavanje knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra, sponzorstva iz područja sporta i kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite okoliša te poljoprivrede i gospodarstva, sredstva za natječaj za slike Bistre, te izradu suvenira Bistre. Cilj ovog programa je osiguranje materijalnih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Bistre kao i drugih manifestacija, sponzorstva, ulaganje u izradu knjige povodom 25. obljetnice Općine Bistra, te izrada suvenira Bistre.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija, posjećenost manifestacijama, broj natječaja i idejnih rješenja za suvenir Bistre.

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2024. godinu je bilo planirano 87.500,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 71.374,67 eura ( 81,57 % ) iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Obilježavanje Dana Bistre – 50.611,91 eura,

- Aktivnost: Monografija Općine Bistra – 8.410,13 eura,

- Aktivnost: Manifestacije – 12.202,63 eura,

- Aktivnost: Sponzorstva – 150,00 eura,

- Aktivnost: Suveniri –0,00 eura.

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 6.699.304,06 eura

Glava 00301 – Jedinstveni upravni odjel – 4.333.951,63 eura

Program 1006: Program rada Jedinstvenog upravnog odjela – 725.331,65 eura – 93,54 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objava akata, praćenje njihova izvršenja, poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika, poslovi pripreme dokumentacije za prijave na natječaje, financijsko izvještavanje i provođenje svih poslova u okviru zakonom utvrđenih zadaća. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova Jedinstvenog upravnog odjela kroz optimalan broj službenika i namještenika, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete, transparentan rad kroz dostupnost građanima radi zadovoljavanja njihovih potreba u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,   98/19, 144/20 ), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/18, 61/11, 4/18, 112/19 ), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 6/19 ), Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” broj 5/24 ), Pravilnik o radu za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra kojeg je donio Općinski načelnik 27.05.2010. godine, - Izmjena - 03.02.2020. godine, - Izmjena 24.05.2023. godine,   Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra (“Službeni glasnik Općina Bistra” broj 12/18, 4/19, 5/19, 7/19, 12/22 ).

Obrazloženje - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavanju rashodi za plaće i ostala materijalna prava službenika i namještenika, tekući rashodi upravnih tjela, rashodi promidžbe i informiranja, rashodi stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika kao i rashodi za materijal, usluge i energiju neophodnu za obavljanje poslovanja. Cilj programa je osigurati financijska sredstva za financiranje tekućih rashoda vezanih za službenike i namještenike upravnih tjela te poboljšati uvjete rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: broj izdanih rješenja, broj rješenih upravnih i neupravnih predmeta, broj predanih izvještaja, broj pismenih i usmenih odgovora strankama, broj prijavljenih projekata za financiranje od strane europskih i nacionalnih fondova, broj objavljenih dokumenata, broj pripremljenih akata, odluka, zaključaka i sl.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 775.418,31 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 725.331,65 eura ( 93,54 % ) iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, a kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Promidžba i informiranje – 33.297,02 eura,

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi – 692.034,63 eura.

Program 1007: Krediti i zajmovi – 531.760,66 eura – 98,21 %

Cilj Programa - Cilj ovog programa je osiguranje likvidnosti za pravovremeno podmirivanje svih preuzetih obveza Općine Bistra po primljenim kreditima i zajmovima.

Zakonska osnova - Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  6/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 67/22), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21).

Obrazloženje - Općina Bistra dugoročno se zadužila 2008. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje pješačkih pločnika. Rok za otplatu kredita iz 2008. godine je 30.11.2024. godine. Općina Bistra je 26.11.2018. g. potpisala Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 1.340.500,36 eura za financiranje infrastrukturnih projekata: Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici, Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici, Rekonstrukcija ulice Franje Gulića, Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića i Rekonstrukcija javne rasvjete. Općina Bistra dugoročno se zadužila u 2022. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja “Rekonstrukcije dijela Podgorske ulice” i za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta “Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra”, za iznos kredita od 695.616,66 eura na rok otplate kredita od 10 godina s počekom od 2 godine.  U 2023. godini Općina Bistra se kratkoročno zadužila kod Erste&Staiermӓrkische bank d.d. za vlastito učešće u troškovima provedbe EU projekta “Obnova zgrade stare škole - Ekomuzej Bistra” za iznos kredita od 700.000,00 eura s rokom otplate do 12.07.2024. godine. U 2024. godini Općina Bistra se dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja izgradnje Područnog vrtića Kapljica za iznos kredita od 2.140.000,00 eura na rok otplate kredita od 12 godina s počekom od 2  godine.

Cilj ovog programa je osigurati financijska sredstva za otplatu neotplaćenog djela glavnice zajedno s pripadajućim kamatama sukladno rokovima i iznosima definiranim u otplatnom planu.

Pokazatelj uspješnosti: broj projekata čije je financiranje osigurano kreditnim zaduženjem.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 541.453,48 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 531.760,66 eura ( 98,21 % ) iz općih prihoda i primitaka, pomoći EU fondovi i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Otplate kredita –531.760,66 eura.

Program 1010: Predškolski odgoj – 37.805,54 eura – 90,01 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje kroz uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjih vrtića čime se iskazuje društvena briga o djeci predškolskog uzrasta. Posebni cilj programa predškolskog odgoja je sufinanciranje smještaja djece od strane Općine Bistra u ostalim dječjim vrtićima kojima Općina Bistra nije osnivač.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra”  broj 2/21 ).

Obrazloženje - Cilj ovog programa je sufinanciranje smještaja djece u ostalim dječjim vrtićima koja iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti polaziti vrtić kojemu je Općina Bistra osnivač. Kako bi se i toj djeci omogućio kvalitetan predškolski odgoj Općina Bistra planirala je u proračunu za 2024. godinu 42.000,00 eura za ostvarenje cilja ovog programa. Sredstva su planirana u nešto višem iznosu u odnosu na plan za 2023. godinu, ali i u odnosu na projekcije, iz razloga sve većeg interesa roditelja za upisom djece u dječji vrtić i nemogućnosti Dječjeg vrtića Kapljica da zadovolji potrebu za traženim kapacitetima, te zbog povećanja sufinanciranog iznosa smještaja djece od strane Općine Bistra.

Pokazatelj uspješnosti : broj djece korisnika programa

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 42.000,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 37.805,54 eura ( 90,01 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića –37.805,54 eura.

Program 1011: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje – 133.878,80 eura – 94,88 %

Cilj Programa – Osnovni cilj ovog programa je doprinos što kvalitetnijem osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, te omogućavanje programa iznad pedagoškog standarda. Posebni ciljevi koji se žele realizirati su pružanje podrške školi u provođenju projekata, te podrške djeci i mladima u pohađanju obrazovnih programa.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23 ), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra (”Službeni glasnik Općine Bistra” broj 4/17 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra”  broj 2/21 ).

Obrazloženje – Program obuhvaća sufinanciranje osnovnog programa Osnovne škole Bistra kroz nabavu radnih bilježnica, sufinanciranje dodatnog programa Osnovne škole Bistra kroz sufinanciranje škole u prirodi, boravka u školi za dvije grupe prvih i dvije grupe drugih razreda, natjecanja učenika i ostale nespomenute rashode, stipendije učenicima srednjih škola i stipendije studentima, te kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Bistra.

Kao i do sada programom se nastoje osigurati razne aktivnosti usmjerene prema razvoju i unapređenju obrazovanja te poticati aktivnosti obrazovanja na svim njegovim razinama.

Pokazatelj uspješnosti : broj korisnika programa

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 141.100,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 133.878,80  eura ( 94,88 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 31.860,74 eura,

- Aktivnost: Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 96.091,16 eura,

- Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje – 3.039,40 eura,

- Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje – 2.887,50 eura,

- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 0,00 eura.

Program 1015: Kultura i sakralna baština – 39.750,40 eura  - 71,68 %

Cilj programa - Osnovni cilj programa kulture i sakralne baštine je očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti, te zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, investicije u ustanove i kulturna dobra, zaštita kulturnih dobara te očuvanje kulturne baštine. Posebni ciljevi su osiguranje financijskih sredstava za provođenje navedenih aktivnosti.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22 ), Zakona  o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“  broj 2/21 ).

Obrazloženje - U Programu kultura i sakralna baština obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u 2024. godini od značaja za Općinu Bistra. Cilj ovog programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno provedba raznih aktivnosti udruga, ustanova i ostalih korisnika s područja kulture. Završeni su radovi na najznačajnijem kapitalnom projektu sufinanciranom EU sredstvima: “Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - Ekomuzej Bistra” u Poljanici Bistranskoj, te je u proračunu za 2024. godinu planirana revizija projekta. Općina Bistra je potkraj 2024. godine osnovala ustanovu u kulturi Kulturno – turistički centar Bistra koja je postatala treći proračunski korisnik Općine Bistra. Planirala su se i sredstva za donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine, sakralne baštine, te izradu projektne dokumentacije za “Ljetnu pozornicu” koja se planira izgraditi na prostoru bivšeg kamenoloma u Gornjoj Bistri.

Pokazatelj uspješnosti : broj organiziranih kulturnih manifestacija, broj udruga u kulturi, broj investicija u kulturne objekte, broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 55.543,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 39.750,40 eura ( 71,68 % ) iz izvora financiranja opći prihodi i primici, kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Njegovanje sakralne baštine – 7.100,00 eura,

- Aktivnost: Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine –26,900,00 eura,

- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 198,16 eura,

- Kapitalni projekt: Obnova zgrade stare škole i kulturno-

turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam-Ekomuzej Bistra – 5.552,24 eura,

  - Kapitalni projekt: Ljetna pozornica – 0,00 eura.

Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije – 131.723,21 eura – 96,69 %

Cilj programa – Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života kroz osiguranje preduvjeta djeci i mladima za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata te poticanje i promoviranje sporta kao zdravog načina života. Poseban cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području općine.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20 ), Zakon o sportu ( “Narodne novine” broj 141/22), Zakon  o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra ( “Službeni glasnik Općine Bistra”  broj 2/21).

Obrazloženje - Programom sporta planirano je sufinanciranje programskih aktivnosti sportskih udruga s ciljem uključivanja što većeg broja građana u aktivnosti sportskih udruga, organizaciju slobodnog vremena građana s posebnim akcentom na djecu i mlade, te sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Općine Bistra za provođenje redovne djelatnosti, provođenje natječaja, pripremu izvješća, financijske transfere, te ostale aktivnosti Zajednice. Program obuhvaća i kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra za projektnu dokumentaciju i izgradnju pomoćnog igrališta.

Pokazatelj uspješnosti: broj sportskih udruga, broj članova u udrugama, broj održanih natjecanja, broj osvojenih nagrada i medalja, broj izgrađenih i obnovljenih sportskih objekata.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 136.230,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 131.723,21 eura ( 96,69 % ) iz izvora opći prihodi i primici, kroz sljedeću aktivnost i kapitlni projekt:

- Aktivnost: Donacije sportskim društvima –130.000,00 eura,

- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra – 1.723,21 eura

Program 1018: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita- 660.865,41 eura – 96,61 %

Cilj Programa - Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika, dok se posebnim ciljevima nastoji osigurati zaštita i pomaganje osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19 ), Zakon  o udrugama (“Narodne novine” broj  74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra”  broj 2/21).

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa namijenjena su za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama, donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, radu Vijeća za prevenciju, veterinarskim uslugama, te za subvencije prijevoza.

Općina Bistra dužna je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi osigurati određena prava građanima korisnicima socijalnih naknada. Općina taođer nastoji osigurati i druga prava i oblike pomoći na koje zakonom nije obvezana a sve s ciljem kako bi svojim građanima omogućila dostupnost pojedinih usluga te osigurala minimum standarda u zadovoljenju osnovnih životnih potreba.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći, naknada, subvencija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 684.064,78 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 660.865,41 eura ( 96,61 % ) iz izvora opći prihodi i primici i tekuće pomoći iz Zagrebačke županije, a kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim

organizacijama- 68.366,65 eura,

- Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 227,60 eura,

- Aktivnost: Program rada Vijeća za prevenciju – 1.225.00 eura,

- Aktivnost: Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

zaštiti – 13.582,20 eura,

- Aktivnost: Veterinarske usluge – 968,56 eura,

- Aktivnost: Subvencija prijevoza – 576.495,40 eura.

Program 1021: Izgradnja komunalne infrastrukture – 365.898,71 eura – 49,29 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je stvaranje temelja za konkurentan i održiv razvoj općine. Poseban cilj je osigurati ravnomjerna i kontinuirana ulaganja u komunalnu infrastrukturu i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju nove komunalne infrastrukture, te na taj način poboljšati kvalitetu života kroz pruženi viši komunalni standard.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24 ).

Obrazloženje - Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u izgradnju groblja u Poljanici Bistranskoj, nerazvrstanih cesta i pješačkih staza ( izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici u Bukovju Bistranskom, izgradnja pješačkog pločnika u Severskoj ulici, izgradnja rotora u Bistranskoj ulici, kupnja zemljišta za izgradnji rotora, projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste ), izgradnju Gospodarske zone  Bistra ( komunalna infrastruktura i javna rasvjeta ), rekonstrukciju javne rasvjete, te  opremanje i uređenje dječjih igrališta. Program je usmjeren na investicijske zahvate u 2024. godini na komunalnoj infrastrukturi Općine Bistra.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi  Program izgradnje komunalne infrastrukture uz donošenje proračuna.

Pokazatelj uspješnosti: broj metara asfaltiranih dionica, broj uređenih šahtova i slivnika, broj rekonstruiranih diječjih igrališta, broj novih rasvjetnih tijela, broj metara izgrađenog nogostupa, broj novo izgrađenih objekata komunalne infrastrukture.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 742.335,56 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 365.898,71 eura ( 49,29 % ) iz izvora opći prihodi i primici, kapitalne pomoći Grad Zaprešić, kapitalne pomoći Županija, pomoći iz Državnog proračuna, prihodi od komunalnog doprinosa i prihodi za posebne namjene, kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja – 103.045,40 eura,

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i pješačkih staza – 155.142,24 eura,

- Kapitalni projekt: Izgradnja Gospodarske zone Bistra – 79.961,07 eura,

- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete – 11.250,00 eura,

- Kapitalni projekt: Dječja igrališta – 0,00 eura,

- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Severske s komun. infrastrukturom –16.500,00 eura.

Program 1022: Održavanje komunalne infrastrukture – 966.026,23 eura – 92,24 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, te proširivanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga stanovništvu. Posebni ciljevi programa su usmjereni na održavanje postojeće komunalne infrastrukture s ciljem funkcionalnosti i maksimalne iskorištenosti uz kontinuirano povećanje standarda kroz uređenje novih površina te unapređenje postojećih.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 ).

Obrazloženje - Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu osiguravaju su sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina, održavanje reciklažnog dvorišta, zbrinjavanje životinja, deratizaciju i dezinsekciju, stručni nadzor i projektiranje te opremu za javne površine. Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta i dostupnosti komunalnih usluga stanovništvu općine kao i zadržavanje postojećeg standarda u pružanju komunalnih usluga. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, za boravak ugodniji i ljepši izgled svih naselja i ulica.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture uz donošenje Proračuna.

Pokazatelj uspješnosti: broj kvadratnih metara održavanih cesta, javnih i zelenih površina, diječjih igrališta, broj zbrinutih životinja, broj kućanstava obuhvaćenim deratizacijom i dezinsekcijom, broj metara asfaltiranih dionica, broj zamjenjenih rasvjetnih tijela.

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2024. godinu je bilo planirano 1.047.332,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 966.026,23 eura ( 92,24 % ) iz izvora opći prihodi i primici, prihodi od komunalne naknade, prihodi od komunalnog doprinosa, prihodi od šumskog doprinosa, kapitalne pomoći Županija, vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene, a kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija – 23.821,25 eura,

- Aktivnost: Zbrinjavanje životinja – 22.486,75 eura,

- Aktivnost: Stručni nadzor – 12.799,87 eura,

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i

zelenih površina – 677.773,72 eura,

- Aktivnost: Javna rasvjeta – 66.225,23 eura,

  - Aktivnost: Asfaltiranje cesta i javnih površina – 161.356,91 eura,

  - Aktivnost: Reciklažno dvorište – 0,00 eura,

  - Kapitalni projekt: Projektiranje – 1.562,50 eura,

  - Kapitalni projekt: Oprema za javne površine – 0,00 eura.

Program 1023: Zaštita okoliša – 13.879,95 eura – 105,27 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa zaštite okoliša je provedba mjera i aktivnosti zaštite okoliša radi očuvanja prirodnih i ekoloških polazišta održivog razvitka čitavog područja Općine Bistra.

Posebni ciljevi programa su usmjereni na provedbu projekata i mjera koje će doprinjeti održivom gospodarenju otpadom te podizanju svjesti građana o potrebi očuvanja zdravog okoliša kao osnovnog resursa za razvoj svih gospodarskih aktivnosti.

Zakonska osnova - Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 ), Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 106/22 ), Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (“Narodne novine” broj 114/15, 103/18, 56/19 ), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17, 84/19, 14/20, 31/21, 84/20, 106/22 ).

Obrazloženje - Cilj programa je planirano gospodarenje otpadom kroz omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada kao i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, te informiranje građana o važnosti i potrebi odvojenog sakupljanja otpada.

Pokazatelj uspješnosti: postotak smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 13.185,00 eura, a u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. g. utrošeno je 13.879,95 eura, odnosno 105,27 %, iz izvora opći prihodi i primici, kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Projekt ”Ne budi loš, koristi koš” – 1.660,93 eura.

- Kapitalni projekt: Gospodarenje otpadom – 12.219,02 eura.

Program 1031: Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina- 476.432,25 eura –73,17 %

Cilj Programa -  Osnovni cilj programa je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu kanalizacijsku mrežu, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spiječiti zagađenje okoliša. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100 %-tnu pokrivenost područja Općine vodovodnom mrežom. Posebni ciljevi su osigurati kvalitetu i stabilnost vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda.

Zakonska osnova - Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21, 47/23 ), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Odluka o priključenju na komunalne građevine Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 7/11), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 ).

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa planirana su za izgradnju vodoopskrbnog sustava i izgradnju sustava otpadnih voda. Cilj ovog programa je provedba aktivnosti vezanih za izgradnju građevina u funkciji vodoopskrbe i odvodnje s ciljem poboljšanja standarda vodno komunalnih usluga. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na kapitalne pomoći Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. po ranije preuzetim obavezama po projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić” i temeljem njihova prijedloga i troškovnika Programa građenja i održavanja komunalnih vodnih građevina za planirane radove u 2024. godini na području Općine Bistra.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku proračunsku godinu donosi  Program gradnje komunalnih vodnih građevina uz donošenje proračuna.

Pokazatelj uspješnosti: duljina izgrađene mreže, broj priključaka.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 651.110,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 476.432,25 eura ( 73,17 % ) iz izvora opći prihodi i primici i pomoći EU fondovi, a kroz sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava – 80.083,31 eura,

- Kapitalni projekt: Izgradnja sustava otpadnih voda –   396.348,94 eura.

Program 1027: Prostorno uređenje i izgradnja općine – 38.038,74 eura – 36,81 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa prostornog uređenja i izgradnje Općine je donošenje mjera i provođenje postupaka izrade prostorno – planske i projektne dokumentacije u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, bolje iskoristivosti prirodnih izvora, bržeg i usklađenijeg razvoja naselja s ciljem ostvarenja održivog razvoja cijelog područja Općine Bistra. Poseban cilj je izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine.

Zakonska osnova – Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), Zakon o zemljišnjim knjigama (“Narodne novine” broj 63/19, 128/22, 155/23), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Prostorni plan Općine Bistra- pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Bistra” broj 07/23 ).

Obrazloženje – Sredstva u okviru ovog programa planirana su za geodetsko katastarske usluge, ulaganja u prostorno – plansku dokumentaciju kao i projektnu i ostalu dokumentaciju za izgradnju Općinskog centra, izgradnju Žičare Sljeme – Bistra i Urbanu komasaciju.

Pokazatelj uspješnosti: broj sređenih imovinsko pravnih odnosa, broj izrađenih elaborate, broj izrađenih imovinsko pravnih dokumenata, broj evidentiranih nerazvrstanih cesta.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 103.350,00 eura, a za djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 38.038,74 eura ( 36,81 % ) iz izvora opći prihodi i primici i prihodi za posebne namjene, kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge –  29.356,25 eura,

- Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku

dokumentaciju – 8.682,49 eura,

- Kapitalni projekt: Izgradnja Općinskog centra – 0,00 eura,

- Kapitalni projekt: Žičara Sljeme – Bistra – 0,00 eura,

- Kapitalni projekt: Urbana komasacija – 0,00 eura.

Program 1030: Upravljanje imovinom – 81.258,65 eura – 49,28 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je investicijama u dugotrajnu imovinu izgraditi ili obnoviti prostore općine u cilju privođenja svrsi ili osiguravanju novih sadržaja za stanovnike općine, kao i ulaganje u nabavu nove opreme i održavanje postojeće. Posebnim ciljevima nastoji se dugoročno omogućiti kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 ).

Obrazloženje - U okviru programa planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i zgrada, postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Bistra te ulaganje u nabavu nove opreme (uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, računalnih programa, strategija, planova, izvješća). Planirana su i sredstva za procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine, rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje i dogradnju sanitarnih čvorova na Društvenom domu na Kamenolomu. Cilj programa je osigurati financijska sredstva za uspješno održavanje postojeće opreme i objekata kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i namjena te kontinuirano ulagati u nabavu nove opreme i na taj način osigurati efikasnost u radu svih odjela i stručnih službi.

Pokazatelj uspješnosti: broj održavanih poslovnih prostora, broj nabavljene opreme, broj rekonstruiranih objekata.

U okviru ovog Programa u Proračunu za 2024. godinu je bilo planirano 164.900,00 eura, a za djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 81.258,65 eura ( 49,28 % ) iz izvora opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, a kroz sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Održavanje objekata i zgrada – 39.878,49 eura,

- Aktivnost: Održavanje postrojenja i opreme – 6.660,98 eura,

- Aktivnost: Ulaganje u opremu općine – 18.819,18 eura,

- Aktivnost: Nekretnine u vlasništvu Općine – 9.150,00 eura,

- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na

DD Bukovje  – 0,00 eura,

- Kapitalni projekt: Društveni dom na kamenolomu – 6.750,00 eura.

Program 1024: Jačanje gospodarstva – 9.188,47 eura – 86,68 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao. Poseban cilj programa je poticati sve oblike poduzetničkih aktivnosti na području Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21 ), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16 ), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 ), Zakon o obrtu (“Narodne novine” broj 143/13, 127/19, 41/20 ).

Obrazloženje - Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na gospodarstvo. Ovim programom osiguravaju se i sredstva za donacije udrugama u području gospodarstva.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj sufinanciranih udruga, broj članova u udrugama.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 10.600,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 9.188,47 eura ( 86,68 % ) iz izvora opći prihodi i primici, a kroz sljedeće aktivnosti:

  - Aktivnost: Razvoj gospodarstva – 3.490,84 eura,

  - Aktivnost: Donacije udrugama u gospodarstvu – 5.400,00 eura,

  - Aktivnost: Naknade članovima povjerenstva – 297,63 eura.

Program 1025: Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima- 40.000,00 eura  - 100 %

Cilj Programa -  Osnovni cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture s ciljem funkcionalnosti i maksimalne iskorištenosti uz kontinuirano povećanje standarda komunalnih usluga  kroz uređenje novih površina te unapređenje postojećih.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 ), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 67/22), Statut Općine Bistra ("Službeni glasnik Općine Bistra", broj 2/21).

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa planirana su za kapitalnu pomoć Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o. za otplatu kredita za nabavu kamiona. Općinsko vijeće Općine Bistra je na 25. sjednici održanoj 19.10.2023. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. kod Erste&Steiermӓrkische bank d.d. za iznos kredita od 180.000,00 eura za nabavu kamiona. Cilj ovog Programa je osiguranje likvidnosti trgovačkog društva u vlasništvu Općine i očuvanje kontinuiteta u održavanju komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: broj kvadratnih metara održavanih cesta, javnih i zelenih površina i diječjih igrališta.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 40.000,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 40.000,00 eura ( 100 % ) iz izvora opći prihodi i primici, a kroz sljedeći kapitalni projekt:

  - Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima – 40.000,00 eura.

Program 1032: Potpora poljoprivredi – 3.234,20 eura – 13,94 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede i razvoja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Bistra. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava i razvoj seoskih prostora te poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 67/03, 53/12, 56/13, 121/16 ), Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 ).

Obrazloženje - Ciljevi koji se planiraju realizirati ovim programom su stvaranje preduvjeta za razvoj djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja te pružanje podrške realizaciji početničkih inicijativa i projekata usmjerenih na razvoj poljoprivrede.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj održavanih poljoprivrednih zemljišta, postotak provedbe programa zaštite divljači na području Općine Bistra .

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 23.200,00 eura, a za djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 3.234,20 eura ( 13,94 % ) iz općih prihoda, a kroz sljedeću aktivnost:

  - Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi – 3.234,20 eura.

Program 1026: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 78.878,76 eura  - 90,34 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa zaštite i spašavanja je zadovoljavanje potreba stanovnika Općine Bistra za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih određenim nezgodama i opasnim situacijama, te omogućavanje redovne djelatnosti vatrogasne službe i razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja. Posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne i civilne zaštite u svrhu postignuća sigurnosti stanovnika Općine Bistra.

Zakonska osnova - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06, 110/15 ), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19, 114/22, 155/23 ), Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10, 114/22 ), Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22 ).

Obrazloženje - Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za djelovanje i uspostavu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bistra, a s ciljem financijskog poticanja sustava civilne zaštite, zaštite i spašavanja kroz aktivnosti Gorske službe spašavanja te pružanja protupožarne zaštite financiranjem djelovanja DVD-a Bistra.

Pokazatelj uspješnosti: broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u rad DVD-a, broj članova civilne zaštite, broj pruženih intervencija.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 87.310,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 78.878,76 eura ( 90,34 % ) iz općih prihoda i primitaka, kroz sljedeće aktivnosti:

  - Aktivnost: Civilna zaštita – 3.000,00 eura,

- Aktivnost: Protupožarna zaštita – 75.000,00 eura,

- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – 878,76 eura.

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00302 – Dječji vrtić Kapljica – 2.276.298,21 eura

Proračunski korisnik 42848 Dječji vrtić Kapljica

Dječji vrtić Kapljica je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi na području općine Bistra. Osnivač Vrtića je Općina Bistra. Djelatnost je organizirana u 11 odgojno – obrazovnih skupina u redovitom program i 1 skupina programa predškole. U vrtiću se provode i kraći programi različitog sadržaja ovisno o interesima i potrebama djece i roditelja       ( jezični, sportski, glazbeni ).

Broj upisane djece u redovitom 10-satnom program različit je tijekom pedagoške, odnosno kalendarske godine i kreće se između  170 do 210 djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

U Vrtiću je sa stanjem na dan 31.12.2024. godine zaposleno 41 djelatnika: ravnatelj, stručni suradnik edukacijski rehabilitator, stručni suradnik pedagog, zdravstveni voditelj, voditelj računovodstva-tajnik, administrativno–računovodstveni djelatnik, 17 odgojitelja, 6 nestručnih zamjena, 2 kuharice, 1 pomoćna kuharica/ spremačica, 5 spremačice, 1 domar i 2 pomoćna radnika za njegu skrb i praćenje.

Program 1009: Dječji vrtić Kapljica – 2.276.298,21 eura – 96,20 %

Svrha Programa - Osnovni cilj programa je osigurati sufinanciranje i uvjete za smještaj djece od strane Općine Bistra u Dječjem vrtiću Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje briga o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra”  broj 2/21 ).

Obrazloženje - Programom je planirano financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica, ulaganje u uređenje okoliša vrtića, ulaganje u opremanje vrtića te ulaganje u izgradnju novog Područnog vrtića Kapljica zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Unatoč dogradnji i proširenju vrtića te otvaranju novih grupa Dječji vrtić Kapljica nije u mogućnosti upisati svu djecu za koju postoji interes upisa, te se iz tog razloga kreće s najznačajnijim kapitalnim projektom “Izgradnje Područnog vrtića Kapljica” u Poljanici Bistranskoj u Severskoj ulici. Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova” Ministarstva znanosti i obrazovanja, projektni prijedlog Općine Bistra uspješno je prošao fazu procjene kvalitete i udovoljio kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 726.259,21 eura. Predviđeni troškovi izgradnje i opremanja novog vrtića iznose 2.544.751,44 eura. Razlika od 1.818.492,23 eura financirati će se iz proračuna Općina Bistra najvećim dijelom iz dugoročnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Planirani rok izgradnje Područnog vrtića Kapljica je kolovoz 2025. godine kako bi u rujnu 2025. vrtić započeo s radom. Planirana je i otplata glavnice dugoročnog kredita Dječjeg vrtića Kapljica kod HBOR-a za projekt Rekonstrukcije i dogradnje vrtića.

Cilj programa je osigurati uvjete pružanja predškolskog odgoja i poboljšati postojeće uvjete smještaja djece kroz ulaganja u kapitalne projekte.

Pokazatelj uspješnosti: broj upisane djece u redovni program, broj dodatnih programa, broj upisane djece u dodatatne programe.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 2.366.244,51 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 2.276.298,21 eura ( 96,20 % ) iz prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika, vlastitih prihoda korisnika, prihoda za posebne namjene korisnika, kapitalnih pomoći Županije, pomoći iz Državnog proračuna, naknada s osnova osiguranja, viška prihoda MRRFEU, pomoći iz EU fondova i namjenskih primitaka od zaduživanja,  a kroz sljedeću aktivnost i kapitalne projekte:

  - Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg

vrtića Kapljica – 1.150.430,63 eura,

  - Kapitalni projekt: Uređenje okoliša – 24.743,15 eura,

  - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu vrtića – 8.582,79 eura,

  - Kapitalni projekt: Izgradnja Područnog vrtića Kapljica – 1.092.541,64 eura

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00303 – Općinska Knjižnica Bistra – 78.738,20 eura

Proračunski korisnik 43302 Općinska knjižnica Bistra

Općinska knjižnica Bistra je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja djeluje kao samostalna javna ustanova. Osnivač knjižnice je Općina Bistra. Općinsku knjižnicu Bistra čini: služba za nabavu i obradu knjižnične građe, posudbeni odjel s čitaonicom, dječji odjel s igraonicom, zaštićeni fond i AV zbirka. Knjižnica ima zaposlene dvije djelatnice, ravnateljicu i diplomiranu knjižničarku.

Program 1016: Općinska Knjižnica Bistra – 78.738,20 eura – 88,65 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine. Poseban cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz ostvarenje redovnog rada Općinske knjižnice Bistra te povećanje standarda pruženih usluga kroz kontinuirana kapitalna ulaganja u nabavu knjižne građe i ostale opreme.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20 ), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19 ), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09 ).

Obrazloženje - Sredstva u okviru ovog programa osigurana su s namjenom financiranja redovne djelatnosti Općinske knjižnice, te nabave, čuvanja i zaštite knjižnične građe. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra uz povećanje standarda usluga na području knjižnične djelatnosti, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim zahtjevima i potrebama.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika knjižnice, broj knjižne građe, broj održanih književnih susreta, broj održanih radionica.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 88.818,00 eura, a za ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 78.738.20 eura ( 88,65 % ) iz prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, vlastitih prihoda korisnika, prihoda za posebne namjene korisnika, viška prihoda, donacija i kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i Zagrebačke županije, a kroz sljedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Općinske

knjižnice Bistra – 57.966,42 eura,

  - Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu i knjige – 20.771,78 eura.

RAZDJEL 003 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00304 – Kulturno-turistički centar Bistra – 10.316,02 eura

Proračunski korisnik 54296 Kulturno-turistički centar Bistra

Općinsko vijeće općine Bistra je na sjednici održanoj 11. srpnja 2024. godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove u kulturi ”Kulturno-turistički centar Bistra”.

Kulturno-turistički centar Bistra je javna ustanova u kulturi za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi, te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Bistra. Kulturno-turistički centar Bistra sastavni je dio koncepta „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – „Ekomuzej Bistra“ koji predstavlja mjesto valorizacije i prezentacije društvene i tradicijske kulture, te povijesti Bistre i bliže okolice kroz koncept kulturnog krajolika.

Kulturno-turistički centar Bistra ima zaposlene dvije djelatnice, ravnateljicu i asistenticu- suradnika.

Program 3033: Kulturno-turistički centar Bistra- 10.316,02 eura	 - 23,23 %

Cilj Programa - Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine. Poseban cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Bistra kroz ostvarenje redovnog rada Kulturno-turističkog centra Bistra, te povećanje standarda pruženih usluga kroz kontinuirana kapitalna ulaganja u nabavu muzejske građe i ponudu popratnih sadržaja.

Zakonska osnova - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20 ), Zakon o muzejima (“Narodne novine” broj. 61/18, 98/19, 114/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09 ).

Obrazloženje – Krajem 2023. godine završen je najznačajniji kapitalni projekt u kulturi sufinanciran sredstvima Europske unije „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – „Ekomuzej Bistra“. Općina Bistra je u 2024. godine osnovala ustanovu u kulturi „Kulturno-turistički centar Bistra“ koja je postala treći proračunski korisnik proračuna Općine Bistra. U 2024. godini planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti ustanove za plaće i ostale rashode za zaposlene ( za 2 djelatnice ),  materijalne rashode, energiju, rashode za usluge i rashode za nabavu uredske opreme i namještaja.

Pokazatelj uspješnosti: broj posjetitelja muzeja, broj muzejskih eksponata, broj održanih edukacija, radionica, i ostalih kulturnih događanja.

U okviru ovog Programa u Proračunu je bilo planirano 44.400,00 eura, a za djelomično ostvarenje navedenih ciljeva utrošeno je 10.316,02 eura ( 23,23 % ) iz prihoda za financiranje rashoda poslovanja korisnika i prihoda za nabavu nefinancijske imovine, a kroz sljedeću aktivnost:

- Aktivnost: Redovna djelatnost Kulturno-turističkog centra Bistra – 10.316,02 eura.

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024.g. Općina Bistra nije koristila sredstva proračunske zalihe.

- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM

TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

OPĆINA BISTRA

- U tabeli je dan pregled otplate kredita iz 2008. godine za Izgradnju pješačkih pločnika i oborinske odvodnje u iznosu od 339.901,27 € ( Ugovor o kreditu br. FRR-I-01/08 ), kredita iz 2018. godine za Izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.259.026,70 € ( Ugovor o kreditu br. KOKF-18-1100259 ), kredita iz 2022.g. za projekte ”Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice” i ” Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra” ( za vlastito učešće ) u iznosu 495.979,59 € ( Ugovor INJS-22-1102088 ) i kredita iz 2024. godine za Izgradnju Područnog vrtića Kapljica u iznosu od 2.140.000,00 eura (Ugovor o kreditu br. INJN-24-1103342).

| Davatelj kredita | Namjena kredita | Iznos kredita ( u eurima ) | Stanje kredita 1.1.2024. ( u eurima ) | Otplata glavnice ( u eurima ) | Stanje kredita 31.12.2024. ( u eurima ) | Otplata kamata ( u eurima ) | Datum primanja kredita | Datum dospijeća kredita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBOR 2008. | Izgradnja pješačkog pločnika | 339.901,27 | 28.324,95 | 339.901,27 | 0,00 | 77.548,37 | 31.12.2009. | 31.11.2024. |
| HBOR 2018. | Infrastruktura | 1.259.026,70 | 1.259.026,70 | 0,00 | 1.259.026,70 | 106.492,68 | 20.12.2019. | 31.10.2034. |
| HBOR 2022. | Investicije javnog sektora | 495.979,59 | 495.979,59 | 0,00 | 495.979,59 | 11.802,90 | 13.10.2022. | 31.12.2033. |
| HBOR 2024. | Izgradnja Područnog vrtića Kapljica- uz subvenciju kamate NPOO | 1.712,000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,000,00 | 0,00 | Do 30.06.2026. | 30.06.2038. |
| HBOR 2024. | Izgradnja Područnog vrtića Kapljica- bez subvencije | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428,000,00 | 0,00 | Do 30.06.2026. | 30.06.2038. |
| UKUPNO |  | 4.234.907,56 | 1.783.331,24 | 339.901,27 | 3.895.006,29 | 195.843,95 |  |  |

PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

- Sukladno članku 90. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 ), Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt „Energetska obnova zgrade DV Kapljica na adresi Potočna ulica 4, Općina Bistra, Poljanica Bistranska“ na iznos kredita 116.723,89 €. Ugovor o kreditu broj ESEU-19-1100359 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 27.03.2019. godine.

- Sukladno članku 90. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 ), Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 316.540,29 €. Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1100733 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 17.02.2020. godine.

- Sukladno članku 90. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 28. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskom korisniku Općine Bistra - Dječjem vrtiću Kapljica, za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“ na iznos kredita 71.209,36 €. Ugovor o kreditu broj EUPR-20-1101017 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisan je 21.07.2020. godine.

Pregled otplate kredita Dječjeg vrtića Kapljica:

| Davatelj kredita | Namjena kredita | Iznos kredita | Stanje kredita 1.1.2024. | Otplata glavnice | Stanje kredita 31.12.2024. | Otplata kamata | Datum dospijeća kredita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBOR-2019. | Energetska obnova zgrade DV Kapljica | 116.723,89 € | 70.034,35 € | 23.347,76 € | 46.686,59 € | 512,06 € | 31.12.2026. |
| HBOR-2020. | Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica | 316.540,29 € | 300.713,28 € | 63.308,04 € | 237.405,24 € | 24.505,69 € | 30.09.2028. |
| HBOR-2020. | Rekonstrukcija i dogradnja DV Kapljica-Vl. udio | 71.209,36 € | 23.736,48 € | 23.736,48 € | 0,00 € | 3.702,30 € | 31.12.2024. |
| UKUPNO |  | 504.473,54 € | 394.484,11 € | 110.392,28 € | 284.091,83 € | 28.720,05 € |  |

PRORAČUNSKI KORISNIK – OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

- Nema dugoročnog zaduženja

PRORAČUNSKI KORISNIK – KULTURNO – TURISTIČKI CENTAR BISTRA

- Nema dugoročnog zaduženja

- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine Općina Bistra nije davala jamstva, te nema izdataka po protestiranim jamstvima.

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine primljene kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekte ” Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam –”Ekomuzej Bistra”, ” i ” Izgradnja Područnog vrtića Kapljica” iznose 782.980,16 eura.  Od toga je za ”Ekomuzej Bistra” primljeno 419.850,56 eura, a za ”Izgradnju Područnog vrtića Kapljica” 363.129,60 eura.

Naziv projekta: ”Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam -Ekomuzej Bistra”

Naziv programa: Europski fond za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”

Ukupna vrijednost projekta: 1.589.906,26 €

Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 1.341.884,72 €

Sufinanciranje Općine Bistra: 248.021,55 €

Razdoblje provedbe: 1. rujan 2020. – 31. prosinca 2023.

Opis projekta: Projekt Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA je integrirani projekt obnove i rekonstrukcije zaštićenog i vrijednog arhitektonskog kompleksa zgrade stare škole usmjeren na održivo upravljanje sveukupnom baštinom bistranskog kraja prema muzeološkom konceptu ekomuzeja. Svrha projekta je revitalizirati i opremiti zgradu stare škole u kulturno-turistički centar kako bi se sveukupna baština Bistre održala vitalnom te prezentirala posjetiteljima na suvremen i inovativan način. Obnovom i revitalizacijom zgrade stare škole steći će se uvjeti za uspostavu i osnivanje ustanove Ekomuzej Bistra koja će uz participaciju lokalnih udruga i obrtnika te nositelja tradicijskih umijeća kontinuirano razvijati kulturne i turističke sadržaje i proizvode utemeljene na kulturnoj baštini.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU (2021.g. - 2024.g. ) – 1.341.654,97 €

UKUPNI OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU ( 2021.g. – 2024.g. ) – 1.387.650,52 €

Status: PROJEKT JE ZAVRŠEN

Naziv projekta: ”Izgradnja Područnog vrtića Kapljica”

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Naziv programa: Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Ukupna vrijednost projekta: 2.900.000,00 €

Izvori financiranja: Europska unija 726.259,21 €

Sufinanciranje od strane Općine Bistra: 2.173.740,79 €.

Razdoblje provedbe: 14. ožujka 2023. –  14. rujna 2025.

Opis projekta: Projektom izgradnje područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bitranskoj u Severskoj ulici osigurati će se 4 dnevna boravka za djecu vrtićke dobi u kojima može biti smješteno 80 djece (4 dnevna boravka x 20 djece). Projektom je predviđeno kompletno opremanje područnog objekta vrtića Kapljica sa kuhinjom i svim namještajem potrebnim za kvalitetan rad s djecom

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI PO PROJEKTU ( 2024. g.)    – 363.129,60 €

UKUPNO OSTVARENI RASHODI PO PROJEKTU ( 2023. – 2024. g. ) – 1.108.711,86 €

Status: PROJEKT JE U REALIZACIJI

Općina Bistra koristila je u 2024. godini primljena sredstva Europske unije u iznosu od 1.146.109,77 eura za realizaciju sljedećih projekata:

- ”Izgradnja vodoopskrbnog sustava”     -    25.698,52 €

- ”Izgradnja sustava otpadnih voda”       -  394.152,04 €

- ”Izgradnja područnog vrtića Kapljica”   - 726.259,21 €

- EU sredstva primljena u 2024. godini  po projektu ” Obnova zgrade stare škole i kulturno – turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam –”Ekomuzej Bistra” u iznosu od 419.850,56 eura utrošena su za ”Izgradnju vodoopskrbnog sustava” i ”Izgradnja sustava otpadnih voda” jer je projekt Ekomuzeja završen u 2023. godini, te je Općina Bistra financirala iz vlastitih izvora razliku nedostajućih EU sredstava.

- Na dan 31.12.2024. godine nema evidentiranih potraživanja niti obveza po sredstvima iz fondova Europske unije.

- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine Općina Bistra nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

IX.       IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024. g.

- OPĆINA BISTRA

Potraživanja na dan 31.12.2024.                                                                            403.723,47 €

Dionice i udjeli u glavnici					                          77.543,96 €

Potraživanja za poreze					                          38.130,71 €

Potraživanja za prihode od financijske imovine (kamate)		          26.297,06 €

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

(legalizacija – kazne, zakup i iznajmljivanje imovine)                                          7.924,97 €

Potraživanja za komunalni doprinos				          63.063,54 €

Potraživanja za komunalnu naknadu		                                           96.797,41 €

Potraživanja za naknadu za uređenje voda		                                           51.742,62 €

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (Grad Zaprešić, Grad Zagreb,

Hrvatske šume, Zagrebačka županija)                                                                     41.891,39 €

Potraživanja za kazne (poljoprivrednog redara)		                                 331,81 €

Ispravak vrijedosti potraživanja (za komunalnu naknadu, komunalni

doprinos i kazne komunalnog redara)                                                                  106.461,91 €

Ispravak vrijednosti potraživanja za lokalne poreze (porez na potrošnju,

porez na kuće za odmor, porez na reklame, porez na tvrtku) i porez na

promet nekretnina                                                                                                         22.322,76 €

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknadu za uređenje voda                    33.068,71 €

Ukupno ispravak vrijednosti potraživanja                                                          161.853,38 €

UKUPNO POTRAŽIVANJA NAKON ISPRAVKA VRIJEDNOSTI                            241.870,09 €

Poduzete mjere za naplatu nenaplaćenih, dospjelih potraživanja:

Opomene pred ovrhu:

- Komunalna naknada – 219

- Naknada za uređenje voda – 221

- Komunalni doprinos – 26

- Legalizacija (kazne) – 1

- Održavanje ceste G. Bistra – Crveni spust -1

Opomene:

- Komunalna naknada – 745

- Naknada za uređenje voda – 745

- Najmovi, zakupi - 4

Rješenja o ovrsi:

- Komunalna naknade – 34

- Naknada za uređenje voda – 34

- Komunalni doprinos – 4

- DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Kapljica na dan 31.12.2024. g. iznose 244.100,43 €, od toga:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju (refundacija bolovanja)                        1.835,94 €

- potraživanja od JLS (od nenadležnog proračuna-(Grad Zagreb)                                   1.008,68 €

- potraživanja za prihode po posebnim propisima ( korisnici Bistra, Zaprešić,

Jakovlje, Luka, Zagreb i predškola Bistra i Zaprešić)                                                      37.753,83 €

- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun                  203.501,98 €

Ispravak vrijednosti potraživanja					                            2.698,33 €

__________________________________________________________________________________

Potraživanja nakon ispravka vrijednosti potraživanja			       241.402,10 €

- OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

- ostala nespomenuta potraživanja                                                                                               1,02 € ________________________________________________________________________________________________________

Ukupno potraživanja na dan 31.12.2024. godine.                                                                     1,02 €

- KULTURNO – TURISTIČKI CENTAR BISTRA

Na dan 31.12.2024. g. Kulturno – turistički centar Bistra nema potraživanja.

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2024. g.

- OPĆINA BISTRA

| Obveze na dan 31.12.2024. godine: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dospjele obveze za materijalne rashode- konto 232 (obavezno auto osiguranje, račun za plin i računalne usluge- merbenking) |  |  |  |  |  |  | 395,98 € |
|  | - Dospjele obveze za nabavu nefinanc. Imovine- konto 242 (izgradnja odvodnje u Gospodarskoj zoni Bistra, Izgr. Područnog vrtića Kapljica, stručni i projektantski nadzor) |  |  |  |  |  |  | 181.323,69 € |
|  | Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2024.g. |  |  |  |  |  |  | 181.719,67 € |
|  | - Nedospjele obveze za rashode poslovanja- konto 232 ( energija, telefoni, veterinarske usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, tisak, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) |  |  |  |  |  |  | 195.125,76 € |
|  | - Nedospjele obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa – konto 234 |  |  |  |  |  |  | 481,01 € |
|  | - Nedospjele obveze za subvencije-konto 235 (sufinanciranje troškova ostalih diječjih vrtića, Zahtjev za doznaku sredstava po projektu „Ne budi loš, koristi koš“) |  |  |  |  |  |  | 4.288,93 € |
|  | - Nedospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima- konto 237 (sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, trošak poštarine za plaćanja komunalne naknade i nuv, stipendije i školarine) 1.637,25 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nedospjele obveze za kapitalne pomoći- konto 238 (Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić) |  |  |  |  |  |  | 47.221,58 € |
|  | - Nedospjele ostale tekuće obveze- konto 239 ( za naknadu za uređenje voda, sufinanc. ostalih dječjih vrtića, za naplaćene tuđe prihode- legalizacija kazne, Zagrebačka županija olujno nevrjeme i pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i predškolu, ostale nespomenute obveze, obveze za jamčevine i naplaćene prihode proračunskog korisnika) 226.313,35 € - Nedospjele obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- konto 242 ( rekonstrukcija dijela Stubičke ulice, stručni nadzor, izgradnja i nadzor nad izgradnjom Područnog vrtića Kapljica, Godišnji plan upravljanja imovinom, izrade energetskih certigikata za domove i Zgradu Općine) 220.879,27 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nedospjele obveze za kredite i zajmove- konto 262 (otplate dugoročnih kredita HBOR-a iz 2008., 2018., 2022. i 2024. godine |  |  |  |  |  |  | 3.895.006,29 € |
|  | Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2024.g. |  |  |  |  |  |  | 4.590.953,44 € |
|  | Ukupno dospjele i nedospjele obveze na dan 31.12.2024.g. |  |  |  |  |  |  | 4.772.673,11 € |

- DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

Sve obveze na dan 31.12.2024. g. su nedospjele.

Ukupne nedospjele obveze na dan 31.12.2024. iznose 366.887,06 € i čine ih:

- Nedospjele obveze za rashode poslovanja                                                                               79.562,23 €

- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine                                                             3.230,00 €

- Nedospjele obveze za kredite i zajmove             	                         	                         284.094,83 €

Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2024.g.           			                          366.887,06 €

- OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

- Dospjele obveze za rashode poslovanja (poštarina, računalne usluge)                                    37,38 €

- Dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (knjiga)                                                    1.815,13 €

____________________________________________________________________________________________________________________

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2024.g.                                                                                    1.852, 51 €

- Nedospjele obveze za rashode poslovanja (usluge telefona,

električna energija, bankarske usluge i usluge platnog prometa)                                        155,11 €

- Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine  ( knjiga )                                           745,23 €

________________________________________________________________________________________________________________

Ukupno nedospjele obveze na dan 31.12.2024.g. 	                   	                                 900,34 €

| Ukupno dospjele i nedospjele obveze na dan 31.12.2024.g. | 2.752,85 € |
| --- | --- |

- KULTURNO – TURISTIČKI CENTAR BISTRA

Sve obveze na dan 31.12.2024. g. su nedospjele.

Ukupne nedospjele obveze na dan 31.12.2024. iznose 6.644,19 € i čine ih:

- Nedospjele obveze za rashode poslovanja                                                                           6.644,19 €

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

- Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično):

  - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Nike Novokmeta iz Gornje Bistre, Dedinjska ul. 17, nasljeđen je dug prema OTP banci u iznosu od 6.682,05 eura dospjelog duga i 9.077,82 eura nedospjele glavnice. Nasljeđene su i nekretnine i to k.č.br. 3068 čija je vrijednost procijenjena na 15.342,76 eura. Nasljeđene nekretnine su prodane putem javnog natječaja, te je ostala obveza Općine Bistra da podmiri dug prema OTP banci.

  - - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Šimunić Josipa iz Gornje Bistre, Mirka Štreka 17, nasljeđena je isplaćena osobna invalidnina Centra za socijalnu skrb Zaprešić u iznosu od 218,35 eura. Nasljeđeno je i motorno vozilo marke Chrysler 300 M C-139817. Odvjetničko društvo MAĐARIĆ & LUI traži podmirenje regresnog duga s osnove sudske presude- izazivanje prometne nesreće u iznosu od 2.353,33 eura. EOS MATRIX d.o.o. ugovorom o cesiji preuzeo je potraživanja od ERSTE CARD-a za dug s osnove kredita, te traže podmirenje duga u ukupnom iznosu od 1.351,11 eura. Općina Bistra nije podmirila navedena dugovanja jer je nasljeđeni automobil u međuvremenu protupravno otuđen te je krađa prijavljena policiji. Čeka se daljnje rješavanje.

  - – Po Rješenju o nasljeđivanju iza pokojne Irene Udovičić iz Sesveta, Ulica Tratinčica 14, nasljeđena je kuća br. 22, dvorište i oranica u Poljanici Bistranskoj u Omladinskoj ulici na k.č.br.2860/2, ukupne površine 719 m2. Nasljeđena su i dugovanja prema Eos Matrix-u u neutvrđenom iznosu, dugovanje prema B2 Kapitalu u iznosu od 42.350,05 eura, dugovanje prema Kreditnoj uniji Gama Zagreb u iznosu od 1.271,14 eura i dugovanje prema Zaprešiću d.o.o. u iznosu od 136,59 eura. Podmirena su sva navedena dugovanja. Nasljeđene nekretnine su procijenjene na iznos od 69.000,00 eura i u postupku su prodaje putem javnog natječaja.

  - Po Rješenju o nasljeđivanju iza pok. Darka Puzjaka iz Bukovja Bistranskog, Zagrebačka 15, nasljeđene su nekretnine u različitim suvlasničkim udjelima (oranica, oranica, šuma, šuma, vinograd). Nasljeđena su i novčana sredstva u neutvrđenom iznosu na multivalutnom računu kod Zagrebačke banke kao i novčana sredstva na avista štednji kod Zagrebačke banke. Do 31.12.2024. godine Općini Bistra nisu isplaćena nikakva sredstva s navedenih računa. Za nasljeđene nekretne izradila se procjena vrijednosti, te su iste upisane u imovinu Općine Bistra.

1.12 - Tabela danih i primljenih jamstava/ instrumenata osiguranja nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

- Popis sudskih sporova u tijeku - obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.

  - -  Tabela sudskih sporova u tijeku nalazi se u prilogu ovog Obrazloženja.

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

1. Izvanbilančni zapisi odnose se na tri bjanko zadužnice primljene od izvođača radova za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ukupnom iznosu od 39.816,83 €.

Popis ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina:

| Red.br. | Datum primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos primljenog jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.12.2019. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | otklanjane nedostataka u jamstvenom roku Energetska obnova | Ugovor o izvođenju radova | 23.12.2024. |
| 2. | 07.08.2020. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | otklanjane nedostataka u jamstvenom roku Rekonstrukcija i dogradnja | Ugovor o izvođenju radova | 31.07.2025. |
| 3. | 07.08.2020. | bjanko zadužnica | 13.272,28 € | otklanjane nedostataka u jamstvenom roku Rekonstrukcija i dogradnja | Ugovor o izvođenju radova | 31.07.2025. |

- Popis sudskih sporova u tijeku

- Dječji vrtić Kapljica nema sudskih sporova u tijeku.

OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

- Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično):

- Općinska knjižnica Bistra nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

- Popis sudskih sporova u tijeku - obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava:

- Općinska knjižnica Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

KULTURNO-TURISTIČKI CENTAR BISTRA

- Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično):

- Kulturno-turistički centar Bistra nema ugovornih obveza i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

- Popis sudskih sporova u tijeku - obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava:

- Kulturno-turistički centar Bistra nema sudskih sporova u tijeku.

Predsjednik Općinskog vijeća

Krešimir Gulić