|  |
| --- |
| Toelichting op het V&G-deelplan OA |

Geachte directie,

Overeenkomstig artikel 2.35 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (afgekort Arbobesluit) heeft Heilijgers opdracht gekregen om de V&G coördinatie tijdens de uitvoeringsfase te verzorgen.

In het V&G plan Uitvoeringsfase is vastgelegd hoe de coördinatie verricht zal worden. In dit plan zijn tevens regels opgenomen m.b.t. communicatie, instructie, inspectie, ongevallen e.d.

Overeenkomstig het Arbobesluit is iedere werkgever verplicht tot naleving van en medewerking aan het V&G plan. Het is daarom noodzakelijk dat u kennis neemt van de inhoud hiervan en dat u onderstaande instructies opvolgt.

Wat wordt concreet van u gevraagd:

1. **Dit V&G Deelplan OA van Heilijgers compleet invullen of een eigen projectspecifiek V&G deelplan**. Voor het digitaal invullen van het V&G-deelplan kunt u terecht op de website van Heilijgers (www. https://www.heilijgers.nl/). Met name de risico inventarisatie op pagina 3 is van belang. Zie hiervoor het voorbeeld onderaan deze pagina.
2. *Aanstellen van een eerst verantwoordelijke* die namens uw bedrijf optreedt (iemand die dagelijks op het werk aanwezig is, bij voorkeur iemand met een leidinggevende functie).
3. Dit V&G deelplan OA **twee weken voor het opstartgesprek** te *verstrekken aan de projectleider* of de V&G coördinator uitvoeringsfase!
4. *Deel te nemen aan het opstartgesprek* OA-er en/of andere overleggen op het werk in relatie met de arbeidsomstandigheden en/of milieu; aard en frequentie van deze overleggen worden nog nader vastgesteld.
5. De in het V&G-plan vastgelegde *afspraken na te leven*, zo nodig met inschakeling van in- en externe deskundigen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
6. Aanwijzingen van de (hoofd)uitvoerder c.q. de V&G coördinator op te volgen.

Voorbeeld:

| *Arbo risico*  *oorzaak / bron* | *Concrete maatregelen op de werkplek* | *Leveren door / Aanbrengen door* | *In stand houden door* |
| --- | --- | --- | --- |
| **03 Valgevaar / omvallen** |  |  |  |
| sparingen en schachten | Liftschachten dichthouden met dubbele leuningen en een kantplank nadat deze zijn geopend i.v.m. werkzaamheden.  Vloersparingen dichtleggen en borgen als werkzaamheden worden gestaakt of toezicht ontbreekt. | Heilijgers (hoofdaannemer)  Heilijgers (hoofdaannemer) | Liftinstallateur  Installateur |
| **04 Gevaarlijke stoffen** |  |  |  |
| kans op brand | Bij dakdekken brandblussers ter plaatse | Dakdekker | Dakdekker |
| **05 Overige risico’s** |  |  |  |
| heistelling | Gehoorbescherming | Heier en andere werkgevers in nabijheid heistelling | Werkgevers |

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat iedere werkgever verantwoordelijk is en blijft voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

De V&G-coördinator is slechts belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke risico’s !

* 1. **Algemeen deel (organisatorische aspecten)**
     1. Onderaannemer(s)die u inschakelt op dit project:

|  |
| --- |
| V&G deelplan OA |
| Project :  Naam bedrijf :  Werkzaamheden :    Eerst verantwoordelijke : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam  onder- / nevenaannemer | Adres | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het project |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Inschakelen van OA-ers op dit project is niet toegestaan, dan tenzij expliciete toestemming van Heilijgers!*

* + 1. Op welke wijze geeft u projectgerichte voorlichting en instructie aan uw medewerkers:

Vooraf een projectintroductie  Vóór aanvang werkzaamheden

Tijdens de uitvoering / bij inspecties  Op verzoek van de V&G coördinator

………………………………………………………………………………………………………….

*Medewerkers dienen zelf ook LMRA’s uit te voeren vóór aanvang van de werkzaamheden.*

* + 1. Over welke persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en gebruiken uw medewerkers:

Veiligheidsschoenen  Veiligheidshelm

Gehoorbescherming  Stoffilter P2 of 3

Handschoenen

* + 1. Welke bedrijfshulpverlener en brandbestrijdingsregeling heeft u voor dit project:

EHBO-middelen Naam BHV-er

Blusmiddelen Naam blusser

Overig nl.

* + 1. Welke Toxische (gevaarlijke) stoffen en chemische materialen past u toe op dit project?:

Dienen andere werknemers rekening te houden met de gevaren van deze stoffen?  ja  nee

Indien ja, dan opnemen in de risicolijst.

*Productinformatiebladen / Veiligheidsinfomatiebladen afgeven aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase en toevoegen aan dit deelplan. U dient zelf zorg te dragen voor de dagelijkse afvoer van chemisch afval.*

* + 1. Welk keuringsplichtig materieel zet u in op dit project:

hijsgereedschappen (b.v. kraan, lift)  klimmaterieel

hijsmiddelen  elektrisch (hand)gereedschap

*Bovengenoemd materieel moet zichtbaar gekeurd zijn (ook kabels en haspels), of op elk moment aangetoond kunnen worden. U blijft verantwoordelijk voor tijdige herkeuring.*

* + 1. Melden van ongevallen en incidenten

*Ongevallen of incidenten dienen onverwijld mondeling gemeld te worden aan de (hoofd)uitvoerder. Vervolgens dient het ongeval of incident binnen 24 uur schriftelijk gerapporteerd te worden.*

Deel II zie de volgende pagina.

* 1. **Risicovolle activiteiten / handelingen / materieel**

De tabel invullen en bespreken met de V&G coördinator van Heilijgers. Dit mag vervangen worden voor een eigen specifieke risico-inventarisatie mits minimaal alle onderdelen behandeld worden.

| *Arbo risico*  *oorzaak / bron* | *Concrete maatregelen op de werkplek* | | *Leveren door / Aanbrengen door* | *In stand houden door* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Risico’s eigen werkzaamheden*** |  | |  |  |
| 1. **Logistiek** |  | |  |  |
| aanvoer materiaal/materieel |  | |  |  |
| opslag materiaal/materieel |  | |  |  |
| transport van opslag naar werkplek |  | |  |  |
| afvoer materiaal/materieel |  | |  |  |
| 1. **Orde en netheid** |  | |  |  |
| opruimen werkplek |  | |  |  |
| afval (struikelgevaar/brandgevaar) |  | |  |  |
| ***Risico’s voor anderen*** |  | |  |  |
| 1. **Publieke veiligheid/Logistiek** |  | |  |  |
| transport |  | |  |  |
| bewoners/passanten |  | |  |  |
| 1. **Valgevaar/omvallen** |  | |  |  |
| vloer-/dakranden |  | |  |  |
| sparingen en schachten |  | |  |  |
| putten/sleuven |  | |  |  |
| wandopeningen |  | |  |  |
| gebruik gemeenschappelijke steigers |  | |  |  |
| (om)vallende materiaal/ materieel (bekistingsconstr./pref. elementen) |  | |  |  |
| hef-/hoogwerker |  | |  |  |
| 1. **Gevaarlijke stoffen** |  | |  |  |
| kans op brand/explosie |  | |  |  |
| kwarts |  | |  |  |
| gassen en dampen (lijmen, etc.) |  | |  |  |
| 1. **Overige risico’s** |  | |  |  |
| elektrocutie (onveilige kabels) |  | |  |  |
| bedelvinggevaar (instorten talud) |  | |  |  |
| geluidsoverlast (> 80 db (A)) |  | |  |  |
| Dit V&G deelplan OA is besproken tussen:  V&G coördinator Uitvoeringsfase Heilijgers  Datum:  Naam:  Handtekening: | | Verantwoordelijke gecontracteerde onderaannemer:  Plaats:  Naam:  Handtekening: | | |